**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Образовательная игра по естественным наукам

**Руководитель проекта**: Куклин И.Э.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта (недели)** |
| 1  | 2  | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ***Анализ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Ивачев Н.Б. | 1 неделя | 09.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Бураков Н.С. | 1 неделя | 09.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Бураков Н.С. | 1 неделя | 09.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Бураков Н.С.Ивачев Н.Б. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Бураков Н.С. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Чашкин Н.А.Свалухин Е.В. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Чашкин Н.А. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | Чашкин Н.А. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | Чашкин Н.А | 1 неделя | 23.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Бураков Н.С. | 1 неделя | 23.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | Чашкин Н.А.Бураков Н.С. | 1 неделя | 23.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.12* | *Изучение Unity* | Чашкин Н.А.Свалухин Е.В. | 3 недели | 01.03.22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.13* | *Изучение Figma* | Бураков Н.С. | 3 недели | 01.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1* | *Архитектура системы базовой (компоненты, модули системы)* | Чашкин Н.А.Свалухин Е.В. | 1 неделя | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Чашкин Н.А.Свалухин Е.В. | 1 неделя | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототипы интерфейсов* | Бураков Н.С. | 1 неделя | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | Бураков Н.С.Ивачев Н.Б. | 1 неделя | 14.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5* | *Базовые механики* | Чашкин Н.А.Свалухин Е.В. | 1 неделя | 21.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.6* | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1* | *Написание кода* | Чашкин Н.А.Свалухин Е.В. | 7 недель | 14.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Тестирование приложения* | Ивачев Н.Б.Бураков Н.С. | 2 дня | 02.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *...* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Чашкин Н.А.Свалухин Е.В. | 1 неделя | 02.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* | Свалухин Е.В. | 1 неделя | 02.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета*  | Ивачев Н.Б. | 1 неделя | 22.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | Ивачев Н.Б. | 1 неделя | 22.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* |  |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |