Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)

Институт радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ

ОТЧЕТ

о проектной работе

по теме: Образовательная игра по естественным наукам

по дисциплине: Проектный практикум 1A

Команда: AnyKeyers

Екатеринбург

2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Команда	4

Целевая аудитория	5

Календарный план проекта	7

Определение проблемы	10

Подходы к решению проблемы	11

Анализ аналогов	12

Требования к продукту и к MVP	14

Стек для разработки	16

Прототипирование	17

Разработка системы	19

Заключение	20

Список литературы	21

Введение

В большинстве школьных курсов на ученика выливается широкий поток фактов, законов и правил, которые нужно выучить. В то же время при изучении конкретных физических законов практически не уделяется внимания их месту в общей картине мира. В итоге школьник овладевает набором инструментов для решения задач из задачника, но не понимает внутренней логики мироздания, в терминах которой многие из этих законов кажутся тривиальными. Исходя из этого мы решили разработать приложение с элементами игрофикации на тему: "Визуализация физических законов и явлений", которое поможет ученикам средней школы в освоении курса физики.

Приложение помогает разрешить данную проблему, игроку предлагается с помощью физических законов, вычислений рассчитать правильное значение переменной для решения поставленной задачи. При вводе значения игрок увидит на экране какое-то действие, зависящее от значения переменной, и сможет сам оценить, насколько оно было правильным.

Целью данной работы является разработка приложения с элементами игрофикации, которое сможет помочь ученикам средней школы разобраться со школьным курсом физики.

Исходя из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:

- Изучить существующие образовательные игры/приложения по физике;

- Придумать игровые уровни;

- Изучить физические законы и явления, применяемые в каждом уровне;

- Разработать образовательное приложение с элементами игрофикации по физике.

Команда

- Ивачев Никита Борисович РИ-110940 – Тимлид

- Бураков Никита Сергеевич РИ-110941 – Дизайнер

- Чашкин Никита РИ-110941 – Геймдизайнер

- Свалухин Евгений Владимирович РИ-110945 – Программист

Целевая аудитория

Для определения целевой аудитории мы использовали методику 5W Марка Шеррингтона. Это наиболее распространенный способ определения целевой аудитории и психологических характеристик, которыми обладают потенциальные потребители.

Сегментация рынка проводится по 5 вопросам:

а)	Что? (What?) – сегментация по типу товара: что вы предлагаете потребительской группе? какие товары/услуги?

Мы предлагаем образовательное приложение с элементами игрофикации, которое поможет ученикам средней школы разобраться со школьным курсом физики

б)	Кто? (Who?) – сегментация по типу потребителя: кто приобретает товар/услугу? какой пол, геоположение, возраст?

Мы выявили, что основным потребителем будут учащиеся средней школы, конкретно 7-9 класс, возрастом 13-16 лет.

в)	Почему? (Why?) – сегментация по типу мотивации к совершению покупки и потребления: какова потребность или мотивация клиента? какую проблему решает товар/услуга?

Нашим приложением ученики смогут воспользоваться, чтоб увеличить уровень знаний по физике.

г)	Когда? (When?) – сегментация по ситуации в которой приобретается продукт: когда потребители хотят приобрести товар/услугу?

Учащиеся смогут начать использовать наше приложение, когда у них станут возникать проблемы с физикой в школе. С помощью приложения они смогут понять трудные для себя темы.

д)	Где? (Where?) – сегментация по месту покупок: в каком месте происходит принятие решения о покупке и сама покупка?

Скорее это будут образовательные учреждения, когда ученик поймет, что он испытывает трудности с пониманием школьного курса физики, он сможет воспользоваться нашим приложением.

Календарный план проекта

Название проекта: Разработка приложения с элементами игрофикации на тему: "Визуализация физических законов и явлений"

Руководитель проекта:  Куклин И.Э.

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта (недели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение проблемы | Ивачев Н.Б. | 1 неделя | 09.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Бураков Н.С. | 1 неделя | 09.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Бураков Н.С. | 1 неделя | 09.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Бураков Н.С. Ивачев Н.Б. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Бураков Н.С. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Чашкин Н.А. Свалухин Е.В. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Чашкин Н.А. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Чашкин Н.А. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Чашкин Н.А | 1 неделя | 23.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Бураков Н.С. | 1 неделя | 23.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Определение задач | Чашкин Н.А. Бураков Н.С. | 1 неделя | 23.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Изучение Unity | Чашкин Н.А. Свалухин Е.В. | 3 недели | 01.03.22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Изучение Figma | Бураков Н.С. | 3 недели | 01.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Архитектура системы базовой (компоненты, модули системы) | Чашкин Н.А. Свалухин Е.В. | 1 неделя | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Чашкин Н.А. Свалухин Е.В. | 1 неделя | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Бураков Н.С. | 1 неделя | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дизайн-макеты | Бураков Н.С. Ивачев Н.Б. | 1 неделя | 14.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Базовые механики | Чашкин Н.А. Свалухин Е.В. | 1 неделя | 21.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Написание кода | Чашкин Н.А. Свалухин Е.В. | 7 недель | 14.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тестирование приложения | Ивачев Н.Б. Бураков Н.С. | 2 дня | 02.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление MVP | Чашкин Н.А. Свалухин Е.В. | 1 неделя | 02.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение MVP | Свалухин Е.В. | 1 неделя | 02.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание отчета | Ивачев Н.Б. | 1 неделя | 22.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации | Ивачев Н.Б. | 1 неделя | 22.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита проекта |  |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение проблемы

Мы воспользовались рядом способов для определения основных проблем потребителя:

- Прочитали различные статьи о количестве учеников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по физике в различные года, и выяснили, что с каждым годом число таких учеников уменьшается, а в 2022 году это стали рекордно низкие 16,8% от общего количества учеников. Что говорит нам о непопулярности предмета среди школьников;

- Проанализировали конкурентов;

- Проанализировали поисковые запросы;

Обобщив информацию мы выявили проблему – сложность понимания предмета физика среди школьников.

Подходы к решению проблемы

Мы исследовали различные форумы и выяснили, чем не подходят большинство образовательных игр по физике:

- Нет объяснения теории;

- Нет наглядного применения теории;

- Узкая направленность тем в игре;

Для устранения проблемы мы предлагаем такое решение:

Мы предлагаем образовательное приложение с элементами игрофикации, в котором будет представлена демонстрация физических опытов для лучшего понимания школьного материала физики. Это будет 2D приложение в жанре головоломка, в которой главный герой взаимодействует с окружением для решения какой-либо физической задачи.

Игроку предлагается с помощью физических законов, вычислений рассчитать правильное значение переменной для решения поставленной задачи. При вводе значения игрок увидит на экране какое-то действие, зависящее от значения переменной, и сможет сам оценить, насколько оно было правильным. К примеру: рассчитать и ввести скорость снаряда, который должен попасть в цель.

Анализ аналогов

Нам удалось обнаружить два конкурента.

Аналоги:

- Серия игр «Crazy Machines» - серия компьютерных игр в жанре головоломка. Основа игры — создание машин Голдберга.

Достоинства:

- Требуется понимание физических законов для выстраивания определенных последовательности действий;

- Грамотно реализована физическая модель объектов;

- Множество различных вариантов решения одной задачи;

Недостатки:

- Простота задач;

- Отсутствие сюжета;

- Отсутствие объяснения теории;

- «Algodoo» - физическая 2D песочница, позволяющая проектировать, создавать и исследовать конструкции в мире физики. В основе игры проведение физических экспериментов при помощи средств анимации.

Достоинства:

- Возможность создавать различные изобретения с использованием реалистичной физики;

- Возможность увидеть взаимодействие различных предметов между собой;

- Игра-песочница с большим выбором инструментов и объектов для взаимодействия

Недостатки:

- Отсутствие сюжета;

- Отсутствие объяснения теории;

Сразу можно отметить, что игры конкурентов хоть и нацелены на объяснение аудитории физики, но это очень узконаправленные проекты, а наша цель - охватить несколько разделов физики и дать базовое понимание по каждому из них.

Требования к продукту и к MVP

Требования клиентов

- Возможность регулирования громкости музыки в игре

- Возможность посмотреть полученные награды

- Возможность пройти обучение перед началом игры

- Возможность выбора изучаемой темы и относящейся к ней уровня

- Теоретический материал, предоставляющийся перед задачей

- Усвоение теории при помощи решения практических задач

- Визуализация физических процессов

Функциональные требования

- Регулировка громкости музыки в игре

- Выбор тем и уровней

- Обучение перед началом игры

- Отображение теоретического материала в любой момент в течение уровня

- Управление персонажем

- Ввод ответа, полученного в ходе решения задачи

- Завершение уровня

- Поощрение игрока за прохождение уровня

- Игровое меню (пауза, окно при завершении уровня)

Нефункциональные требования

- Ограничение множества допустимых значений ответов, вводимых игроком

- Корректная работа при вводе пограничных значений ответов, вводимых игроком

- Возможность добавления новых тем, уровней и наград за их прохождение

Стек для разработки

-Платформы для разработки приложения – Unity, Visual Studio

-Платформы для разработки дизайна приложения – Figma, Photoshop

Прототипирование

Уровень 1

Теория к первому уровню

Система достижений и наград

Уровень 2							Уровень 3

Главное меню

Разработка системы

Алгоритм прохождения уровней:

- Чтение условия задачи уровня;

- Чтение теории к уровню;

- Решение задачи;

- Подстановка полученного значения в переменную;

- Наблюдение за изменением различных физических процессов на экране;

- Переход на следующий уровень;

Заключение

В заключение, хочется сказать, что все, что было задумано – получилось. Мы считаем, что нам удалось выполнить данную проектную работу. Мы смогли разработать приложение, которое поможет потребителям лучше понять курс физики.

Основные технические решения, которые были предложены в данной проектной работе, включают в себя следующие аспекты:

- Платформа для разработки приложения – Unity. Позволяет создавать приложения, работающие на более чем 25 различных платформах,

- Платформа для разработки дизайна приложения – Figma. Физический онлайн-редактор для совместной работы. Интенсивно применяется для создания прототипа самого приложения и его интерфейса.

В итоге представлен эффективный продукт, позволяющий потребителю:

- Изучить теорию по определенной теме физики;

- Подробно рассмотреть каждый физический процесс, и повлиять на его ход.

Таким образом, можно сказать, что мы смогли выполнить цели и задачи, поставленные вначале данной проектной работы.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Статья «Почему школьники не хотят учить физику» http://fly-uni.org/stati/pochemu-shkolniki-ne-xotyat-uchit-fiziku/;

- Статья «В 2022 году рекордное количество школьников отказалось сдавать ЕГЭ по физике» https://habr.com/ru/news/t/664380/;

- Crazy Machines https://ru.wikipedia.org/wiki/Crazy_Machines;

- Algodoo http://www.algodoo.com/

- Статья «Что не так с физикой в современной школе?» https://newtonew.com/school/whats-wrong-with-physics