**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Mask Off

**Руководитель проекта**: Пухов В А

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** | | | | | | | | | | | | |
| 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед |
| ***Анализ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Реент К Д | 1 нед | 14.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Носиновский Б В | 1 нед | 14.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Переверзев А Е | 1 нед | 14.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Шалимов В К | 1 нед | 14.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Носиновский Б В | 1 нед | 21.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Шалимов В К | 1 нед | 21.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Переверзев А Е | 1 нед | 21.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | Шалимов В К | 1 нед | 21.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | Реент К Д | 1 нед | 28.03 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Носиновский Б В | 2 нед | 28.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | Реент К Д | 2 нед | 28.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1* | *Построение бизнес модели* | Переверзев А Е | 2 нед | 04.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Носиновский Б В | 2 нед | 04.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототип интерфейса* | Шалимов В К | 2 нед | 04.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | Шалимов В К | 2 нед | 11.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.1* | *Распознование лица на фото* | Носиновский Б В | 1 нед | 18.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Сравнение лиц на фотографии* | Шалимов В К | 1 нед | 25.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *Обучение нейронной сети* | Переверзев А Е | 2 нед | 25.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.4* | *Тестирование проекта* | Реент К Д | 4 нед | 18.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.5* | *Создание библиотеки* | Носиновский Б В | 1 нед | 09.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.6* | *Создание демо приложения* | Шалимов В К | 1 нед | 09.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Носиновский Б В | 2 нед | 09.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Написание отчета* | Переверзев А Е | 2 нед | 09.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Оформление презентации* | Шалимов В К | 2 нед | 09.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Защита проекта* | Реент К Д | 1 нед | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |