Календарь дел

Встреча с куратором каждый понедельник, задание выполняется в течение недели.

**15 - 21 февраля:** поиск и формирование команды.

**21 - 28 февраля:** распределение ролей и встреча с куратором, начало ведения списка задач в Trello.

**28 февраля - 7 марта:** наработки концепта игры, поиск необходимой информации.

**7 - 14 марта:** внесение правок в доклад, работа с Trello.

**14 - 21 марта:** выбор ПО, поиск вопросов для викторины, сравнение и поиск конкурентов, создание презентации и доклада к ней.

**21 - 28 марта:** анализ и добавление целевой аудитории, ее редактирование, доработка презентации доклада к ней, создание карточки проекта на сайте project.ai-info.ru, изучение Unity.

**28 марта - 4 апреля:** доработка карточки проекта, составление списка недочетов ThreatGen: RvB и И-риски.рф.

**4 - 11 апреля:** дополнение списка задач, которые необходимо выполнить, создание стартового экрана игры.

**11 - 18 апреля:** создание карты города Екатеринбург в высоком разрешении и редактирование ее дизайна, пополнить количество вопросов.

**18 - 25 апреля:** финальное редактирование вопросов, создание дизайна уровней игры.

**25 апреля - 6 мая:** работа с картой внутри игры, реализация перемещения и взаимодействия с картой, создание первого пробного уровня.

**6 - 11 мая:** совмещение стартового экрана, карты и уровня, создание презентации для предзащиты, написание речи и подготовка к предзащите.

**11 - 16 мая:** предзащита проекта.

**16 - 23 мая:** работа над кнопками, дизайн расположение и русификация.

**23 - 30 мая:** доработка дизайна игры, добавление маркеров уровней на карту, создание подсказок к вопросам.

**30 мая - 6 июня:** внедрение в игру персонажей и обучения, доработка подсказок.

**6 - 10 июня:** финальная доработка игры, создание презентации и отчета, в котором расписан ход работы над проектом, какие приложения использовались при создании, описание игрового процесса, проверка и доработка карточки проекта, создание графика проекта.

**10 июня:** презентация проекта наставнику, доработка презентации и отчета, подготовка к защите.