**Календарный план проекта**

Название проекта: Web Knight

Руководитель проекта: Астафьева Анна Викторовна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временный рамки проекта (недели) | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Анализ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Определение проблемы | Гагарин Д.О | 1 неделя | 16.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Гагарин Д.О | 3 недели | 16.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Гагарин Д.О | 3 недели | 16.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Гагарин Д.О | 3 недели | 16.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Гагарин Д.О | 3 недели | 16.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Колчанов К.В. | 3 недели | 20.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Хайбулин Д.С. | 3 недели | 20.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Колчанов К.В. | 3 недели | 20.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Хайбулин Д.С. | 3 недели | 20.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Гагарин Д.О | 3 недели | 20.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Определение задач | Гагарин Д.О | 3 недели | 20.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Ельников М.Ю. | 2 недели | 12.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Хайбулин Д.С. | 2 недели | 12.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Гагарин Д.О.  Ельников М.Ю. | 2 недели | 12.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дизайн-макеты | Ельников М.Ю. | 2 недели | 12.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Подготовка к разработке | Колчанов К.В. | 2 недели | 19.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Написание кода | Колчанов К.В. | 4 недели | 19.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тестирование приложения | Колчанов К.В. | 4 недели | 26.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Оформление MVP | Колчанов К.В. | 3 недели | 10.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение MVP | Хайбулин Д.С. | 3 недели | 10.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание отчета | Колчанов К.В.  Гагарин Д.О | 4 недели | 10.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации | Гагарин Д.О. | 3 недели | 17.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Подготовка к защите | Хайбулин Д.С. | 2 недели | 24.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита проекта | Хайбулин Д.С. |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |