Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

ОТЧЕТ

о проектной работе

по теме: ЗАПУСТИ РАКЕТУ

по дисциплине: Проектный практикум

Команда: NORMAL TEAM FOR NORMAL PEOPLE

Екатеринбург

2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Команда	5

Целевая аудитрия	6

Календарный план проекта	10

Определение проблемы	12

Подходы к решению проблемы	13

Анализ аналогов	15

Требования к продукту и к MVP	16

Стек для разработки	20

Прототипирование	21

Разработка системы	24

Заключение	25

Список литературы	27

ВВЕДЕНИЕ

В наши дни многие люди любят в свое свободное время отдыхать играя в компьютерные игры. По статистике, за 2021 год число людей, играющих в видеоигры, перевалило за три миллиарда. Это больше трети населения всей планеты, поэтому нельзя игнорировать данный сегмент индустрии развлечений.

При этом, с каждым годом количество людей, проводящих свое время в видеоиграх, растет в бешеном темпе, также снижается минимальный возраст игроков

При знакомстве с новой игрой, у некоторых людей начинаются сложности. Часто они вызваны тем, что в игре присутствуют неочевидные элементы, сложные механики или разработчики сделали плохое обучение. С возникшими вопросами игроки обращаются к интернету, но и здесь присутствуют свои сложности: малое количество информации, ее разрозненность, ее плохая подача или малое ее количество.

Изучив информацию на просторах интернета по Factorio наша команда заметила, что перечисленные выше проблемы также присуще и ресурсам, которые посвящены данной игре.

Весь обучающий контент разбросан по всему интернету: вики-сайты, видео на платформе YouTube, приложения-калькуляторы в play market... Новичкам тяжело разбираться и анализировать абсолютно новую для них информацию. Сложность поиска и анализа статей, видео, приложений отталкивает новых игроков от знакомства с этой замечательной игрой.

Целью данного проекта является создание обучающего приложения с собранной, отсортированной и качественной информацией. Данный продукт поможет интересующимся людям быстро познакомиться с основной информацией о Factorio и разобраться в сути игры.

Исходя из поставленной цели, нашей командой был определен следующий ряд задач:

- Собрать информацию по игре Factorio.

- Проанализировать и отсортировать информацию.

- Создать приложение с удобном дизайном.

КОМАНДА

- Верещагин Дмитрий Александрович - Аналитик – собирает информацию

- Сушенцов Александр Сергеевич – Тимлид-программист – руководит действиями команды

- Деменчук Александр Сергеевич– Редактор-аналитик – редактирует информацию и создает статьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Для определения целевой аудитории мы использовали методику 5W Марка Шеррингтона. Это наиболее распространенный способ определения целевой аудитории и психологических характеристик, которыми обладают потенциальные потребители. Сегментация рынка проводится по 5 вопросам:

Что?

Это сегментация по типу товара: что мы предлагаем потребительской группе? Какие товары/услуги?

Мы предлагаем web-приложение, в котором собрана необходимая для ознакомления с игрой информация. Информация отсортирована по различным категориям.

Кто?

Это сегментация по типу потребителя: кто приобретает товар/услугу? Какой пол, возраст?

Исходя из анализа самого крупного сообщества, которое посвящено игре Factorio  с помощью биржи рекламы соцсети Вконтакте было выявлено, что Основной аудиторией нашего приложения будут выступать новички, недавно скачавшие игру. Примерный портрет пользователя нашим приложением: мужчины 16-27 лет, которые увлекаются играми, в которых необходимо продумывать стратегию прохождения, просчитывать дальнейшие действия.

Почему?
Это сегментация по типу мотивации к совершению покупки и потребления: какова потребность или мотивация клиента? какую проблему решает товар/услуга?

Исходя из анализа информации, посвященной игре и опросам новых игроков было выявлено, что приложение должно помогать изучать игру благодаря качественно отобранной и отсортированной информации.

Когда?

Это сегментация по ситуации, в которой приобретается продукт: когда потребители хотят приобрести товар/услугу?

Нашей приложением потребитель захочет воспользоваться до и во время прохождения игры.

Где?
Это сегментация по месту покупок: в каком месте происходит принятие решения о покупке и сама покупка? — имеются ввиду точки контакта с клиентом, где можно повлиять на решение.

Исходя из опроса, проведенного среди людей (друзья, знакомые, родственники), мы выяснили, что потребители в большинстве случаев используют свой смартфон для поиска информации по игре.

Наша точка контакта с клиентом – web-приложение. Наш продукт позволит пользователю найти полезную для него информацию.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Название проекта: Factorio-knowledge

Руководитель проекта: Валиева Эльмира

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Мы воспользовались рядом эффективных способов выявления основных проблем пользователя

  - Провели опрос, по итогу которого выяснили, что большинство из опрошенных считают поиск и анализ информации слишком сложным.

  - Проанализировали другие сервисы, сайты, приложения.

- Проанализировали конкурентов;

- Проанализировали поисковые запросы.

Рассмотрев и обобщив данную информацию, мы выявили проблему –сложность поиска и анализа новой информации для большинства новых игроков.

Подходы к решению проблемы

Мы проанализировали информацию о игре, которая предствалена в интернете и выявили проблемы, из-за которой игроков отталкивает Factorio - сложность и большие затраты времени, уходящие на поиск и анализ информации об игре. Это вызвано следующими причинами:

- Информация находится в разных источниках;

- Информация не отсортирована;

- Большой объем информации.

Чтобы минимизировать количество затраченного времени на ознакомление с информацией мы решили:

- Создать удобный дизайн для приложения;

- Отсортировать информацию в приложении;

- Предоставить игроку полезную информацию;

- Снабдить информацию визуальным контентом;

Таким образом, были рассмотрены подходы к решению проблемы и выявлены общие функции, помогающие ее решить.

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

Мы обнаружили несколько конкурентов, предоставляющих информацию

Официальная wiki игры: https://wiki.factorio.com/Main_Page/ru

Достоинства:

Полный набор информации об игре;

Недостатки:

Информация плохо структурирована;

Приложение-калькуляторы в PM:

1) https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cyberdean.factorioapp

2) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.kgrech.factorio.calculator

Достоинства:

Позволяет рассчитать время крафта предметов;

Недостатки:

Приложение полезно только для опытных игроков;

Различные гайды на Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=5JwYSJwJ61g&list=PLYAinAC3eeFs2Y7KlQePSa...

Достоинства:

Информация представлена наглядно и просто;

Недостатки:

У новых игроков может не быть времени просматривать тонну материала на платформе YouTube;

Требования к продукту и к MVP

Таблица 2 – Требования к продукту и к MVP

| Код | Требование | Источник | Приоритет | Примечание Взаимосвязи с другими требованиями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство приложения |  |  |  |  |
| Т1_1 | Название приложения «Factorio knowledge» | Команда проекта | Высокий |  |
| Т1_2 | Дизайн приложения должен быть удобен для пользователя | Команда проекта | Высокий |  |
| Т1_3 | Дизайн сайта должен быть в соответствующих игре тонах(темно-оранжевых) | Команда проекта | Средний | Связь с T_2 |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |
| Структура сайта |  |  |  |  |
| Т2_1 | Наличие разделов в приложении для правильного распределения информации. | Команда проекта | Высокий |  |
| Т2_1 | На сайте должны присутствовать изображения для визуализации материала | Команда проекта | Высокий |  |
| Т2_3 | Должна быть удобная навигация по приложению | Команда проекта | Высокий |  |
| Информирование |  |  |  |  |
| Т3_1 | На сайте приложения должна быть ссылка и QR код приложения | Команда проекта | Высокий |  |
| Технические требования |  |  |  |  |
| Т4_1 | Используемый конструктор/платформа для создания приложения - Glide | Команда проекта | Высокий |  |

СТЕК ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Платформа для разработки Приложения – Glide

Платформа для разработки сайта приложения – Tilda

Платформа для планирования - Discord

Прототипирование

Первым шагом для создания сайта было определение оптимальной для него архитектуры, которая позволит грамотно структурировать и оформить информацию на сайте. Путем обсуждения идей с командой было решено, что в приложении будут три окна с навигацией в нижней части экрана. В кажом окне будет присутствовать список статей.

Скриншоты приложения

Разработка системы

Алгоритм работы web-приложения:

- Ознакомление с разделами;

- Открытие раздела;

- Выбор статьи;

Приложение предоставляет пользователю структурированную информацию, которая поможет пользователю решить возникшие трудности.

Заключение

Рассмотренные вопросы в рамках данной проектной работы, являются основными при использовании приложениями-гайдами. Приведены определенные правила и принципы, которые позволят в дальнейшем правильно сопровождать, поддерживать, и грамотно разрабатывать новый функционал для приложения.

Основные технические решения, которые были предложены в данной проектной работе, включают в себя следующие аспекты:

- Платформа для разработки приложения – Glide - простой и одновременно мощный конструктор мобильных приложений, который позволяет создать дизайн приложения, а затем с помощью таблиц обеспечить его функциональность.

- Discord – сервис для поддержания связи с командой.

- Tilda- простой и одновременно мощный конструктор сайтов, который позволяет создать оболочку сайта, а затем с помощью гибких настроек обеспечить функциональность сайта.

Кроме вышеупомянутых технических решений, позволяющих разработать и доработать функционал виртуальной примерочной, в проектной работе затрагиваются обязательные вопросы эффективной работоспособности новых компонентов. А именно вопросы качественных показателей и масштабируемости решений, вопросы тестирования.

В итоге представлен эффективный продукт, позволяющий потребителю:

- Сохранить время потребителя;

- Получить информацию в отсортированном виде;

- Изучить игру Factorio;

К недостаткам можно отнести рассмотрение только одной платформы для разработки приложения, для разработки сайта и только определенный набор архитектур и решений, однако, используя предложенный подход можно быстро адаптировать разрабатываемый функционал в различные архитектурные решения.

Нашей целью являлось создать приложение, которое будет полезно для новичков в игре Factorio. Оно должно быть с удобным дизайном, включать в себя гайд (шаги, которые приведут к прохождению игры), информация о предметах в игре. Наше приложение должно познакомить новичков с игрой и задать начальный курс прохождения.

Исходя из поставленной цели, в работе были определены следующие задачи:

- Выявить проблемы, возникающие при поиске информации по Factorio;

- Проанализировать решения конкурентов;

- Разработать приложения, которое поможет в изучении Factorio;

Таким образом, все цели и задачи, поставленные вначале написания данной проектной работы, были полностью выполнены и освещены.

список литературы

- Официальный сайт Factorio – https://www.factorio.com

- Официальная wiki игры - https://wiki.factorio.com/Main_Page/ru

- Сообщество игры во ВКонтакте - https://vk.com/factorio

- Статьи для изучения Glide - https://docs.glideapps.com/all/start-here/welcome