**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Приложение для посетителей г. Светлогорска

**Руководитель проекта**: Копейкин Ю

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Название**  | **Ответственный**  | **Длительность**  | **Дата начала**  | **Временные рамки проекта**  |
| 1 нед  | 2 нед  | 3 нед  | 4 нед  | 5 нед  | 6 нед  | 7 нед  | 8 нед  | 9 нед  | 10 нед  |
| ***Анализ***  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1*  | *Определение проблемы*  |  Копейкин Ю |  1 д |  31.03 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *1.2*  | *Выявление целевой аудитории*  |  Копейкин Ю | 1 д  |  31.03 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *1.3*  | *Конкретизация проблемы*  |  Копейкин Ю |  1 д |  31.03 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *1.4*  | *Подходы к решению проблемы*  |  Копейкин Ю |  1д |  31.03 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *1.5*  | *Анализ аналогов*  |  Копейкин Ю |  1д |  31.03 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *1.6*  | *Определение платформы и стека для продукта*  |  Копейкин Ю | 1 д  |  1.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *1.7*  | *Формулирование требований к MVP продукта*  |  Копейкин Ю |  1 д  |  1.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *1.8*  | *Определение платформы и стека для MVP*  |  Копейкин Ю | 1 д  |  1.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *1.9*  | *Формулировка цели*  |  Копейкин Ю | 1 д  |  1.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *1.10*  | *Формулирование требований к продукту*  |  Копейкин Ю | 1 д   |  1.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *1.11*  | *Определение задач*  |  Копейкин Ю | 1 д   |  2.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование***  |
| *2.1* | *Разработка сценариев использования системы*  |  Копейкин Ю | 2 нед   |  3.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Создание модели города*  |  Горшенин АМогильникова С | 4 нед   |  3.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *2.3*  | *Создание моделей**достоприм. города*  |  Горшенин АМогильникова С | 4 нед   |  6.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *2.4*  | *Разработка интерфейса*   |  Рыженко Д |  4 нед  |  6.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *2.5*  | *Сбор информации о домтоприм.*   |  Шурпиков А | 8 нед  |  3.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка***  |
| *3.1*  | *Внедрение модели в приложение* |  Рыженко ДГоршенин А | 4 нед   |  7.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *3.2*  | *Внедрение интерфейса*  |  Рыженко Д |  4 нед  |  7.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *Внедрение описания и доп. информации* | Рыженко Д | 4 нед  | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.4*  | *Тестирование приложения*  |  Рыженко Д  |  4 нед  |  7.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение***  |
| *4.1*  | *Оформление MVP*  |  Копейкин Ю |  3 нед  |  14.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *4.2*  | *Внедрение MVP*  |  Копейкин Ю |  3 нед |  14.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *4.3*  | *Написание отчета*  |  Копейкин Ю |  2 нед |  24.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| *4.4*  | *Оформление презентации*  |  Шурпиков А | 1 нед  |  24.04 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | *Защита проекта*  |  Вся команда |   | 07.06 - 15.06  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |