Календарный план проекта

**Название проекта**: **Система распознавания личности человека.**

**Руководитель проекта**: Байтенова А.Б.

| **№** | **Задача** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Неделя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Инициирование** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выбор идеи проекта | Межин М.Е. | 2 недели | 16.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Формирование команды проекта | Нурмухаметова Е.Р. | 2 недели | 16.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Выбор руководителя |  | 3 дня | 16.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подготовка** |
| 2.1 | Определение тематики приложения | Межин М.Е. | 1 неделя | 07.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оформление карточки проекта | Нурмухаметова Е.Р. | 3 дня | 14.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Составление плана работ и календаря | Нурмухаметова Е.Р. | 1 неделя | 18.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Начало разработки | Межин М.Е. | 2 недели | 05.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проведение** |
| 3.1 | Поиск необходимой информации | Межин М.Е. | 1 неделя | 20.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Выбор технологического стека | Вся команда | 1 неделя | 28.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Реализация проекта | Вся команда | 2 недели | 28.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Тестирование | Вся команда | 3 дня | 09.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завершение проекта** |
| 4.1 | Проведена оценка результатов проекта | Байтенова А.Б. | 2 недели | 23.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведена защита проекта | Байтенова А.Б. | 2 недели | 23.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проанализирован полученный опыт | Байтенова А.Б. | 2 недели | 23.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |