**Календарный план проекта**Компьютерное приложение-гайд по спидрану игры Factorio

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название этапов** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Статус** | |
| 1. **Оформление проекта** | | | | | | |
| 1.1 | Выбор темы проекта | Коврижных В.И. | 1 неделя | 16.04.22 | **Готово** |  |
| 1.2 | Распределение ролей в команде | Коврижных В.И. | 1 неделя | 16.04.22 | **Готово** |  |
| 1.3 | Определение платформы и особенностей продукта | Коврижных В.И. | 1 неделя | 16.04.22 | **Готово** |  |
| 1.4 | Создание карточки и календарного плана проекта | Коврижных В.И. | 1 неделя | 23.04.22 | **Готово** |  |
| 1.5 | Регистрация проекта на сайте | Коврижных В.И. | 1 неделя | 23.04.22 | **Готово** |  |
| 1. **Создание первой версии продукта** | | | | | | |
| 2.1 | Подбор дизайна для приложения | Коврижных В.И. | 2 недели | 23.04.22 | **Готово** |  |
| 2.2 | Подбор первоначальной информации для приложения | Коврижных В.И. | 2 недели | 23.04.22 | **Готово** |  |
| 2.3 | Разработка и первый запуск приложения | Путинцев Д.А. | 2 недели | 23.04.22 | **Готово** |  |
| 1. **Показ первоначального продукта** | | | | | | |
| 3.1 | Создание и оформлении презентации прототипа на предзащиту проекта | Коврижных В.И. | 2 недели | 23.04.22 | **Готово** |  |
| 3.2 | Наполнение приложения первичной информацией | Путинцев Д.А. Коврижных В.И. | 2 недели | 23.04.22 | **Готово** |  |
| 3.3 | Предзащита проекта | Коврижных В.И. | 1 неделя | 07.05.22 | **Готово** |  |
| 1. **Доработка проекта** | | | | | | |
| 4.1 | Доработка приложения, правка сбоев | Путинцев Д.А. | 4 недели | 07.05.22 | **Готово** |  |
| 4.2 | Оформление конечного дизайна | Коврижных В.И | 4 недели | 07.05.22 | **Готово** |  |
| 4.3 | Наполнение приложения контентом | Коврижных В.И. | 4 недели | 07.05.22 | **Готово** |  |
| 1. **Завершение проекта** | | | | | | |
| 5.1 | Тестирование продукта | Путинцев Д.А.  Коврижных В.И. | 2 недели | 04.06.22 | **Готово** |  |
| 5.2 | Окончательный вид презентации и подготовка к защите проекта | Коврижных В.И. | 2 недели | 10.06.22 | **Готово** |  |
| 5.3 | Защита проекта | Коврижных В.И. | 2 недели | 10.06.22 |  | **В процессе** |