**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Обучающий сайт для игры Factorio “Factorio guide”

**Руководитель проекта**: Степура Юлия Владимировна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***Анализ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Просекова А. | 2 недели | 17.02.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Просекова А. | 2 недели | 17.02.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Просекова А. | 2 недели | 17.02.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Просекова А. | 2 недели | 17.02.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Просекова А. | 2 недели | 17.02.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Вся команда | 3 недели | 01.03.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Вся команда | 2 недели | 01.03.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | Вся команда | 3 недели | 01.03.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | Юдин Д. | 1 неделя | 01.03.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Крысин Н. | 3 недели | 01.03.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | Вся команда | 2 недели | 01.03.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1* | *Архитектура сайта* | Юдин Д. | 3 недели | 20.03.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Юдин Д. | 2 недели | 20.03.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототипы интерфейсов* | Просекова А. | 2 недели | 20.03.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | Просекова А. | 2 недели | 22.03.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Юдин Д. | 3 недели | 25.03.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.1* | *Создание сайта* | Юдин Д. | 3 недели | 13.04.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Тестирование сайта* | Юдин Д. | 1 неделя | 20.04.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *Доработка сайта* | Юдин Д. и Просекова А. | 2 недели | 20.04.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Юдин Д. | 3 недели | 26.05.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* | Юдин Д. | 2 недели | 26.05.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета* | Просекова А. | 2 недели | 18.05.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | Крысин Н. | 2 недели | 26.05.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* | Вся команда |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |