Календарный план проекта

Название проекта: Пропускная система на основе компьютерного зрения

Руководитель проекта: Корнякова Елена Михайловна

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед |
| Анализ |
| 1.1 | Определение проблемы | Вся команда | 1 неделя | 16.02-23.02 | + |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Вся команда | 1 неделя | 16.02-23.02 | + |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Вся команда | 1 неделя | 16.02-23.02 | + |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Овинкин Кирилл | 2 недели | 02.03-16.03 |  | + |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Овинкин Кирилл | 2 недели | 02.03-16.03 |  | + |  |  |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Овинкин Кирилл | 2 недели | 02.03-16.03 |  | + |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Овинкин Кирилл | 2 недели | 02.03-16.03 |  | + |  |  |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Овинкин Кирилл | 2 недели | 02.03-16.03 |  | + |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Овинкин Кирилл | 2 недели | 02.03-16.03 |  | + |  |  |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Овинкин Кирилл | 2 недели | 02.03-16.03 |  | + |  |  |
| 1.11 | Определение задач | Овинкин Кирилл | 2 недели | 02.03-16.03 |  | + |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |
| 2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Резов Дмитрий Петров Михаил Досмагамбетов Нуржан | 3 недели | 16.03-20.04 |  |  | + |  |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Овинкин Кирилл | 3 недели | 16.03-20.04 |  |  | + |  |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Резов Дмитрий, Петров Михаил, Досмагамбетов Нуржан | 3 недели | 16.03-20.04 |  |  | + |  |
| 2.4 | Дизайн-макеты | Черноусова Анастасия | 3 недели | 16.03-20.04 |  |  | + |  |
| 2.5 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Резов Дмитрий, Петров Михаил, Досмагамбетов Нуржан | 3 недели | 16.03-20.04 |  |  | + |  |
| 2.6 | Создание компьютерной программы | Овинкин Кирилл | 3 недели | 16.03-20.04 |  |  | + |  |
| Разработка |
| 3.1 | Написание кода | Резов Дмитрий, Петров Михаил | 3 недели | 20.04-18.05 |  |  | + |  |
| 3.2 | Тестирование программы | Резов Дмитрий, Петров Михаил | 3 недели | 20.04-18.05 |  |  | + |  |
| 3.3 | Внедрение системы | Вся команда | 3 недели | 20.04-18.05 |  |  | + |  |
| Внедрение |
| 4.1 | Оформление MVP | Овинкин Кирилл Черноусова Анастасия | 4 недели | 18.05-17.06 |  |  |  | + |
| 4.2 | Внедрение MVP | Овинкин Кирилл Черноусова Анастасия | 4 недели | 18.05-17.06 |  |  |  | + |
| 4.3 | Написание отчета | Черноусова Анастасия | меньше 1 недели | 14.06-17.06 |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации | Черноусова Анастасия | меньше 1 недели | 14.06-17.06 | + |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита проекта | Вся команда |  | 21.06 |  |  |  |  |