**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Tower Defense: IT-Security

**Руководитель проекта**: **Спиричева Наталия Рахматулловна**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** | | | |
| 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед |
| ***Анализ*** | | | | | | | | |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Вся команда |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Андрей Неустроев | неделя | 23.03 |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Андрей Неустроев |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Андрей Неустроев |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Андрей Неустроев |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Андрей Неустроев |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Кирилл Ощепков | 30.03 |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | Кирилл Ощепков |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | Ринат Хуснутдинов | 06.04 |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Ринат Хуснутдинов |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | Ринат Хуснутдинов |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | |
| *2.1* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Станислав Муравлев | 2 недели | 13.04 |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Станислав Муравлев | неделя | 27.04 |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототипы интерфейсов* | Сергей Первухин | 04.05 |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | Сергей Первухин | 11.05 |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | |
| *3.1* | *Написание кода* | Вся команда | 3 недели | 18.05 |  |  |  |  |
| *3.2* | *Тестирование приложения* | Вся команда | неделя | 01.06 |  |  |  |  |
|  | *...* |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Андрей Неустроев | неделя | 01.06 |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* | Андрей Неустроев |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета* | Кирилл Ощепков |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | Кирилл Ощепков |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* | Вся команда |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |