**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Обучающее приложение по запуску ракеты в игре Factorio

**Руководитель проекта**: Бабинцев Г.В.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта**  **(недели)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| ***Анализ*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Бабинцев | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Овечкин | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Бабинцев | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Бабинцев | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Овечкин | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Горемыкин | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Бабинцев | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | Горемыкин | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | Бабинцев | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Бабинцев | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | Овечкин | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Горемыкин | 1 неделя | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Овечкин | 5 недель | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототипы интерфейсов* | Горемыкин | 1 неделя | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | Горемыкин | 1 неделя | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Горемыкин | 1 неделя | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| *3.1* | *Написание кода* | Горемыкин | 5 недель | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Тестирование приложения* | Овечкин | 1 неделя | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *...* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Горемыкин | 1 неделя | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* | Горемыкин | 1 неделя | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета* | Овечкин | 2 неделя | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | Бабинцев | 2 неделя | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* | Бабинцев | 1 неделя | 07.06  -  15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |