**Календарный план проекта**

**Название проекта**: «Alchemical Insane»

**Руководитель проекта**: Куклин Илья Эдуардович

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Неделя** |
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***Анализ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Паньков ДмитрийГарифуллин ТимурНикита ГаевТурчук КириллМаксим Козлов | 1 день | 05.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Паньков Дмитрий | 1 день | 05.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Паньков Дмитрий | 1 день | 05.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Анализ конкурентов* | Паньков Дмитрий | 2 дня | 05.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Подходы к решению проблемы* | Паньков Дмитрий | 5 недель | 05.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Анализ аналогов* | Паньков Дмитрий | 1 день | 05.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Определение платформы и стека для продукта* | Паньков Дмитрий Гарифуллин Тимур | 3 день | 05.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP*  | Паньков Дмитрий Гарифуллин Тимур | 4 дня | 05.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Гарифуллин Тимур | 1 день | 13.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулировка цели* | Паньков Дмитрий  | 1 день | 13.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Формулирование требований к продукту* | Паньков Дмитрий | 1 день | 13.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.12* | *Определение задач* | Паньков Дмитрий | 2 дня | 13.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.13* | *Написание технического задания* | Паньков Дмитрий Никита Гаев | 1 неделя | 13.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.14* | *Поиск информации о кодах* | Гарифуллин Тимур | 2 недели | 08.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1* | *Составление основных механик*  | Гарифуллин Тимур | 7 недель | 08.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Составления дизайна* | Гарифуллин ТимурПаньков Дмирий | 3 недели | 30.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Создание сюжета и записок* | Максим Козлов | 2 недели | 08.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1* | *Создание меню игры* | Паньков Дмитрий | 3 недели | 24.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Создание Дома* | Гарифуллин Тимур | 4 недели | 24.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *Дизайн дома* | Гарифуллин Тимур | 2 недели | 07.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.4* | *Написание скриптов* | Гарифуллин Тимур | 3 месяца | 14.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.5* | *Исправление багов* | Паньков ДмитрийГарифуллин ТимурТурчук Кирилл | 3 месяца | 14.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Тестирование* | Паньков ДмитрийГарифуллин ТимурНикита ГаевТурчук КириллМаксим Козлов | До сих пор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1* | *Написание отчета* | *Паньков Дмитрий* | 1 день |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Оформление презентации* | Паньков ДмитрийМаксим Козлов | 2 дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Создание ролика трейлера*  | Турчук Кирилл | 1 неделя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* |  | 1 день | 07.06 - 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Неделя | Дни |
| 1 | 1.03-7.03 |
| 2 | 8.03-15.03 |
| 3 | 16.03-22.03 |
| 4 | 23.03-29.03 |
| 5 | 30.03-5.04 |
| 6 | 6.04-12.04 |
| 7 | 13.04-19.04 |
| 8 | 20.04-26.04 |
| 9 | 27.04-03.05 |
| 10 | 04.05-10.05 |
| 11 | 11.05-17.05 |
| 12 | 17.05-17.06 месяц |