**Календарный план проекта**

**Название проекта**: FactorioGameHelper

**Руководитель проекта**: Репко Анастасия Игоревна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Статус** |
| Сделано | Не сделано |
| 1. **Инициирование**
 |
| 1.1 | Выбор темы проекта  | Демидов Н.А. | 2 недели | 16.02.22 |  |  |
| 1.2 | Формирование команды | Демидов Н.А. | 2 недели | 16.02.22 |  |  |
| 1.2 | Зафиксировать на сайте | Демидов Н.А. | 2 недели | 16.02.22 |  |  |
| 1.3 | Распределение ролей в команде | Демидов Н.А. | 2 недели | 16.02.22 |  |  |
| 1. **Анализ**
 |
| 2.1 | Определение проблемы | Демидов Н.А. | 3 недели | 02.03.22 |  |  |
| 2.2 | Выявление целевой аудитории | Рожков С.В. | 3 недели | 02.03.22 |  |  |
| 2.3 | Поиск и анализ аналогов | Рожков С.В. | 3 недели | 02.03.22 |  |  |
| 2.4 | Определение платформы для продукта | Демидов Н.А. | 3 недели | 02.03.22 |  |  |
| 2.5 | Оформление презентации по ЦА и аналогам | Рожков С.В. | 3 недели | 02.03.22 |  |  |
| 1. **Организационные вопросы**
 |
| 3.1 | Определение задач | Демидов Н.А. | 2 недели | 02.03.22 |  |  |
| 3.2 | Регистрация участников команды для игры Factorio | Апёнков Е.М. | 2 недели | 09.03.22 |  |  |
| 3.3 | Составление карточки проекта | Рожков С.В. | 1 неделя | 17.03.22 |  |  |
| 3.4 | Составление план-графика проекта | Рожков С.В. | 1 неделя | 30.03.22 |  |  |
| 1. **Создание 1-ой версии продукта**
 |
| 4.1 | Разработать структуру сайта (разделы, подразделы) | Демидов Н.А. | 2 недели | 23.03.22 |  |  |
| 4.2 | Собрать и подготовить информацию для наполнения сайта | Рожков С.В. | 2 недели | 23.03.22 |  |  |
| 4.3 | Подготовить дизайн-макет продукта  | Апёнков Е.М. | 2 недели | 23.03.22 |  |  |
| 4.4 | Собрать сайт в конструкторе | Апёнков Е.М. | 2 недели | 23.03.22 |  |  |
| 4.5 | Презентация MVP | Демидов Н.А. | 2 недели | 23.03.22 |  |  |
| 1. **Доработка проекта,**  учитывая обратную связь экспертов
 |
| 5.1 | Наполнение сайта контентом | Рожков С.В. | 4 недели | 09.04.22 |  |  |
| 5.2 | Тестирование продукта | Демидов Н.А. | 4 недели | 09.04.22 |  |  |
| 1. **Завершение проекта**
 |
| 6.1 | Оформление презентации | Рожков С.В. | 3 недели | 18.05.22 |  |  |
| 6.2 | Защита проекта |  | 2 недели | 16.06.22 |  | В процессе  |