**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Minecraft сервер

**Руководитель проекта**: Черемисин Михаил Александрович

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** | | | |
| 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед |
| ***Анализ*** | | | | | | | | |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Вся команда | 1 день | 03.03.2022 |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Киселёва Е.И. | 1 день | 10.03.2022 |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Вся команда | 1 день | 03.03.2022 |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Вся команда | 1 день | 03.03.2022 |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Киселёва Е.И. | 1 день | 03.03.2022 |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Вся команда | 1 неделя | 03.03.2022 |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Черемисин М.А. | 1 день | 10.03.2022 |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | Черемисин М.А. | 1 день | 10.03.2022 |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | Черемисин М.А. | 1 день | 10.03.2022 |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Черемисин М.А. | 1 день | 10.03.2022 |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | Черемисин М.А. | 1 день | 10.03.2022 |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | |
| *2.1* | *Определение с версией игры, хостингом, ядром игрового сервера* | Черемисин М.А. | 1 день | 12.03.2022 |  |  |  |  |
| *2.2* | *Установка игрового клиента каждому участнику команды, настройка* | Вся команда | 1 день | 12.03.2022 |  |  |  |  |
| *2.3* | *Оплата хостинга; создание и настройка игрового сервера* | Черемисин М.А. | 1 день | 12.03.2022 |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | |
| *3.1* | *Строительство ИРИТ-РтФ на игровом сервере* | Вся команда | 2.5 месяца | 16.03.2022 |  |  |  |  |
| *3.2* | *Добавление неигровых персонажей с квестами* | Черемисин М.А.,  Киселёва Е.И. | 2 недели | 01.05.2022 |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Вся команда | 1 неделя | 23.05.2022 |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* | Вся команда | 1 неделя | 23.05.2022 |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета* | Вся команда | 1 неделя | 23.05.2022 |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | Вся команда | 1 неделя | 23.05.2022 |  |  |  |  |
| *4.5* | *Защита проекта* | Вся команда | 1 день | 07.06.2022 - 15.06.2022 |  |  |  |  |