**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Экологическое приложение “Eco-Екатеринбург”

**Руководитель проекта**: Дробышевская А.

| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта, нед** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***Анализ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Дробышевская А.  Кулева Д.  Кобылкина Н.  Абессоло Глин Гетсби | 2 неделя | 7.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | 1 неделя | 21.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | 21.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | 21.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | 21.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | 1 день | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Сбор информации*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1* | *Сбор адресов пунктов переработки, магазинов, парков, организаций* | Дробышевская А. | 2 недели | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Изучение конструктора приложений* | Кулева Д. | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Изучение конструктора карт* | Дробышевская А. | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Исследование экологической политики магазинов* | Кобылкина Н. | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.5* | *Сбор информации об экологических организациях* | Кобылкина Н. | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.6* | *Сбор экологического контента* | Дробышевская А.  Кулева Д.  Кобылкина Н.  Абессоло Глин Гетсби | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.1* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Дробышевская А. | 2 недели | 18.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Кобылкина Н. | 18.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.3* | *Прототипы интерфейсов* | Абессоло Глин Гетсби | 18.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.4* | *Дизайн-макеты* | Кулева Д. | 18.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.1* | *Работа с конструктором* | Кулева Д.  Дробышевская А. | 3 недели | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Тестирование приложения* | Кобылкина Н.  Абессоло Глин Гетсби | 2 недели | 9.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завершение*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5.1* | *Написание отчета* | Дробышевская А. | 1 неделя | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.2* | *Оформление презентации* | Кулева Д. | 23.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* | Дробышевская А.  Кулева Д.  Кобылкина Н.  Абессоло Глин Гетсби |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |