**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Chemistry LAB

**Руководитель проекта**: Cпиричева????

| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта(неделя)** | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ***Анализ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Ягодкина В.А. | 2 дня | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Харламкова Ю.С. | 2 дня | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Семёнов А.А. | 1 день | 17.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Корнилов А.И. | 3 дня | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Ягодкина В.А. | 3 дня | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Харламкова Ю.С. | 1 день | 20.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.7* | *Формулирование требований к MVP продукта* | Семёнов А.А. | 3 дня | 23.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.8* | *Определение платформы и стека для MVP* | Корнилов А.И. | 1 день | 24.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.9* | *Формулировка цели* | Ягодкина В.А. | 1 день | 24.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.10* | *Формулирование требований к продукту* | Харламкова Ю.С. | 2 дня | 25.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.11* | *Определение задач* | Семёнов А.А. | 4 дня | 26.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  | До 30.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1* | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | Харламкова Ю.С. | 1 неделя | 30.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Семёнов А.А. | 1 неделя | 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.3* | *Прототипы интерфейсов* | Корнилов А.И. | 2 недели | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.4* | *Дизайн-макеты* | Ягодкина В.А. | 2 недели | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  | До 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.1* | *Написание кода* | Корнилов А.И. | 2 недели | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.2* | *Тестирование приложения* | Семёнов А.А. | 3 дня | 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *...* |  |  | До 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.1* | *Оформление MVP* | Корнилов А.И. | 10 дней | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.2* | *Внедрение MVP* | Семёнов А.А. | неделя | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.3* | *Написание отчета* | Ягодкина В.А. | 2 недели | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.4* | *Оформление презентации* | Харламкова Ю.С. | 2 недели | 17.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Защита проекта* |  |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |