1. Календарный план проекта

Название проекта: Сайт - помощник.

Руководитель проекта: Георгий Базаров.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Название | Ответственный  | Длительность | Дата начала  | Временный рамки проекта (недели) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Анализ |
| 1.1 | Определение проблемы | Бортницкая А.В.  | 1 неделя | 25.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Бортницкая А.В.  | 2 недели | 25.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Бортницкая А.В.  | 2 недели | 25.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Бортницкая А.В.  | 2 недели | 25.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Бортницкая А.В.  | 2 недели | 25.02.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Журавлев М. Э. | 2недели | 03.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Бортницкая А.В. | 2недели  | 03.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Журавлев М. Э. | 2 недели | 03.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Бортницкая А.В.  | 2 недели | 03.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Фризен Г. Д.  | 2недели | 03.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Определение задач | Бортницкая А.В.  | 2 недели | 03.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Подготовка отчёта | Бортницкая А.В.  | 2 недели | 01.06.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |
| 2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Соколовский В.В. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Соколовский В,В, | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Фризен Г.Д. | 2 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дизайн-макеты | Фризен Г.Д. | 3 недели | 16.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Отчёт по архитектуре системы (компоненты, модули системы) | Соколовский В.В. | 2 недели | 29.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Подготовка к разработке | Фризен Г.Д. | 2 недели | 29.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |
| 3.1 | Создание сайта | Фризен Г.Д. | 4 недели | 29.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Тестирование сайта | Фризен Г.Д.Журавлев М.Э. | 4 недели | 12.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение |
| 4.1 | Оформление MVP | Бортницкая А.В | 3 недели | 10.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение MVP | Фризен Г.Д. | 3 недели | 10.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание отчета  | Бортницкая А,ВСоколовский В.В | 4 недели | 10.05.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации | Бортницкая А.В..  | 3 недели | 17.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Подготовка к защите | Фризен Г.Д.Журавлев М.Э. | 2 недели | 24.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита проекта | Фризен Г.Д.  |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |