**Календарный план проекта**

**Название проекта**: мобильный гайд+справочник по игре Factorio для новичков

**Руководитель проекта**: Батраков Д.А.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Статус** |
| Сделано | Не сделано |
| 1. **Инициирование**
 |
| 1.1 | Выбор темы проекта  | Батраков Д.А. | 2 недели | 16.02.22 | **+** |  |
| 1.2 | Формирование команды | Батраков Д.А. | 2 недели | 16.02.22 | **+** |  |
| 1.2 | Фиксирование на сайте | Батраков Д.А. | 2 недели | 16.02.22 | **+** |  |
| 1.3 | Распределение ролей в команде | Батраков Д.А. | 2 недели | 16.02.22 | **+** |  |
| 1. **Анализ**
 |
| 2.1 | Определение проблемы | Батраков Д.А. | 3 недели | 02.03.22 | **+** |  |
| 2.2 | Выявление целевой аудитории | Блинов И.А. | 3 недели | 02.03.22 | **+** |  |
| 2.3 | Поиск и анализ аналогов | Блинов И.А. | 3 недели | 02.03.22 | **+** |  |
| 2.4 | Определение платформы для продукта | Батраков Д.А. | 3 недели | 02.03.22 | **+** |  |
| 1. **Организационные вопросы**
 |
| 3.1 | Определение задач | Батраков Д.А. | 2 недели | 02.03.22 | **+** |  |
| 3.2 | Регистрация участников команды для игры Factorio | Ачбакиев И.Р. | 2 недели | 09.03.22 | **+** |  |
| 3.3 | Составление карточки проекта | Батраков Д.А. | 1 неделя | 17.03.22 | **+** |  |
| 3.4 | Составление план-графика проекта | Батраков Д.А. | 1 неделя | 30.03.22 | **+** |  |
| 1. **Создание 1-ой версии продукта**
 |
| 4.1 | Разработка структуры сайта (разделы, подразделы) | Батраков Д.А. | 2 недели | 23.03.22 | **+** |  |
| 4.2 | Сбор и подготовка информацию для наполнения сайта | Ачбакиев И.Р. | 2 недели | 23.03.22 | **+** |  |
| 4.3 | Подготовить концепт дизайна продукта  | Ельмуратов Т.К. | 2 недели | 23.03.22 | **+** |  |
| 4.4 | Собрать сайт в конструкторе | Батраков Д.А. | 2 недели | 23.03.22 | **+** |  |
| 4.5 | Презентация MVP | Батраков Д.А. | 2 недели | 23.03.22 | **+** |  |
| 1. **Доработка продукта**
 |
| 5.1 | Тестирование продукта | Ачбакиев И.Р. | 4 недели | 09.04.22 | **+** |  |
| 5.2 | Пополнение контента сайта  | Ачбакиев И.Р. | 4 недели | 09.04.22 | **+** |  |
| 1. **Завершение проекта**
 |
| 6.1 | Оформление презентации | Ельмуратов Т.К. | 3 недели | 18.05.22 | **+** |  |
| 6.2 | Составление отчёта | Батраков Д.А. | 3 недели | 18.05.22 | **+** |  |
| 6.3 | Защита проекта | Батраков Д.А. |  | 20.06.22 |  |  |