**Календарный план проекта**

**Название проекта**: Кирен: Комплексный гайд по запуску ракеты в игре Factorio.

**Руководитель проекта**: Белоцерковский В.С , Литовкин Р.И. , Мягченко И.Д.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| ***Анализ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *1.1* | *Определение проблемы* | Мягченко И.Д | 1 неделя | 10.03-16.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *1.2* | *Выявление целевой аудитории* | Белоцерковский В.С | 1 неделя | 17.03-23.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *1.3* | *Конкретизация проблемы* | Литовкин Р.И | 1 неделя | 17.03-23.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *1.4* | *Подходы к решению проблемы* | Мягченко И.Д | 1 неделя | 17.03-23.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *1.5* | *Анализ аналогов* | Мягченко И.Д | 1 неделя | 17.03-23.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *1.6* | *Определение платформы и стека для продукта* | Белоцерковский В.С | 1 неделя | 24.03-30.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *1.7* | *Создание плана проекта* | Белоцерковский В.С | 1 неделя | 24.03-30.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *1.8* | *Формулирование требований к продукту* | Литовкин Р.И | 1 неделя | 31.03-06.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *1.9* | *Определение платформы и стека* | Белоцерковский В.С | 1 неделя | 31.03-06.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *1.10* | *Формулировка цели* | Белоцерковский В.С | 1 неделя | 31.03-06.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *1.11* | *Формулирование требований к продукту* | Литовкин Р.И | 1 неделя | 31.03-06.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *1.12* | *Определение задач* | Белоцерковский В.С | 1 неделя | 31.03-06.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *2.1* | *Архитектура сайта* | Мягченко И.Д | 2 недели | 07.04-20.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *2.2* | *Разработка сценариев использования системы* | Литовкин Р.И | 2 недели | 07.04-20.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *2.3* | *Разработка итогового концепта* | Белоцерковский В.С | 2 недели | 14.04-27.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *2.4* | *Проработка дизайна* | Мягченко И.Д | 2 недели | 14.04-27.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *2.5* | *Создание макета* | Белоцерковский В.С | 2 недели | 14.04-27.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***Разработка*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.1* | *Создание продукта* | Мягченко И.Д | 3 недели | 28.04-18.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *3.2* | *Тестирование* | Литовкин Р.И | 1 неделя | 18.05-25.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *3.3* | *Исправление проблем* | Белоцерковский В.С | 1 неделя | 18.05-25.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *4.1* | *Оформление продукта* | Белоцерковский В.С | 2 недели | 26.05-08.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *4.2* | *Написание отчета* | Литовкин Р.И | 2 недели | 26.05-08.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *4.3* | *Оформление презентации* | Мягченко И.Д | 2 недели | 26.05-08.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *4.4* | *Подготовка к защите проекта* | Вся команда | 2 недели | 26.05-08.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *4.5* | *Защита проекта* | Вся команда | 1 неделя | 09.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |