Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ)

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

ОТЧЕТ

о проектной работе

по теме: HealthGo – твой помощник в здоровом образе жизни

по дисциплине: Проектный практикум 1A

Команда: AuRus

Тимлид: Малетин Сергей Владиславович РИ-140932

Аналитик: Иютина Алёна Алексеевна РИ-140930

Дизайнер: Вершиловская Кристина Ильинична РИ-140932

Фронтенд-разработчик: Мокосеев Сергей Алексеевич РИ-140933

Бэкенд-разработчик: Мокосеев Александр Алексеевич РИ-140931

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Целевая аудитория	5

2.	Определение проблемы	7

3.	Подходы к решению проблемы	10

4.	Анализ аналогов	12

5.	Календарный план проекта	16

6.	Сценарии использования	19

7.	Требования к продукту и к MVP	23

8.	Стек для разработки	29

9.	Прототипирование	30

10.	Проектирование и разработка системы	32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	34

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	36

- ВВЕДЕНИЕ

В современном мире забота о здоровье и поддержание физической формы становятся всё более важными аспектами жизни человека. В ответ на растущий интерес к здоровому образу жизни рынок мобильных приложений в сфере фитнеса стремительно развивается, предлагая разнообразные решения — от трекеров калорий до комплексных программ тренировок. Однако, несмотря на широкий выбор, большинство существующих решений не учитывают индивидуальные особенности пользователя, ограничиваясь универсальными программами и однотипными рекомендациями.

Актуальность разработки фитнес-приложения с индивидуальным подходом обусловлена необходимостью создания более эффективных, безопасных и мотивирующих цифровых помощников в области спорта и здоровья. Несмотря на рост популярности подобных приложений, ниша персонализированных решений с учетом как физического, так и психологического состояния пользователя остается слабо разработанной. В имеющихся продуктах зачастую отсутствует начальная диагностика, адаптивность нагрузок, рекомендации по питанию, а также система мотивации, которая помогала бы не бросать тренировки через неделю после начала.

В рамках нашего проекта мы предлагаем создать мобильное приложение, которое будет отличаться глубокой персонализацией за счет начальных онлайн-тестов (на выявление текущего состояния тела, уровня стресса, наличия травм и т. д.), а также продуманной системой мотивации и поощрения. Пользователь не только получит индивидуальный план тренировок и рекомендаций по питанию, но и будет сопровождаться напоминаниями, вдохновляющими текстами, что поддерживает его стремление к регулярным занятиям.

Цель проекта:

Разработка персонализированного мобильного фитнес-приложения, основанного на результатах диагностики физического и психологического состояния пользователя, с системой индивидуальных рекомендаций и встроенной мотивационной поддержкой.

Задачи проекта:

1.	Изучить существующие фитнес-приложения и определить их сильные и слабые стороны с точки зрения персонализации и мотивации пользователей.

2.	Провести исследование целевой аудитории, выявить потребности, мотивации и причины отказа от использования существующих решений.

3.	Разработать структуру онлайн-диагностики для определения текущего физического и психологического состояния пользователя.

4.	Составить алгоритм персонального подбора тренировок и рекомендаций по питанию на основе результатов тестирования.

5.	Создать концепцию мотивационной системы, включающей напоминания, поощрения.

Целевая аудитория

Наша целевая аудитория — мужчины и женщины в возрасте от 16 до 40 лет, проживающие в городских районах. Эта возрастная группа наиболее активно использует мобильные технологии и проявляет интерес к здоровому образу жизни. Согласно исследованиям, молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет наиболее активно используют цифровые технологии и приложения для поддержания здоровья и физической формы.

Также интересная статистика получилась у «Билайна» на рисунке 1.

Рисунок 1

Основные мотиваторы нашей ЦА включают: желание поддерживать здоровый образ жизни, улучшить внешний вид, повысить уровень энергии и снизить уровень стресса. Статистика причин, почему люди начинают тренироваться на рисунке 2.

Рисунок 2

Потребность в нашем приложении возникает при принятии решения начать заниматься спортом, улучшить питание или изменить образ жизни. Это может быть связано с началом нового года, подготовки к летнему сезону, после медицинских рекомендаций или личных событий, стимулирующих к заботе о здоровье.

Пользователи узнают о приложении через цифровые каналы: социальные сети, онлайн-рекламу, блоги о здоровье и фитнесе, а также через рекомендации друзей и знакомых. Решение о скачивании и использовании приложения принимается в онлайн-среде, преимущественно на мобильных устройствах. На рис. 3 основные источники откуда люди узнают о приложении.

Рисунок 3

Определение проблемы

Несмотря на большое количество спортивных приложений на рынке, многие из них не удовлетворяют потребности пользователей в долгосрочной перспективе. Проведенное исследование целевой аудитории показало, что основными причинами отказа от использования подобных сервисов являются:

•	Нехватка мотивации — пользователи теряют интерес к тренировкам из-за отсутствия поддержки и поощрения;

•	Отсутствие персонализированного подхода — большинство приложений предлагают шаблонные тренировки, без учета индивидуального состояния и целей;

•	Игнорирование психологического состояния — ни одно из популярных приложений не оценивает ментальное здоровье пользователя, хотя оно напрямую влияет на продуктивность тренировок;

•	Сложности в отслеживании питания и подсчете калорий — многие сервисы не всегда имеют удобную базу продуктов или понятные рекомендации.

Данные проблемы были выявлены посредством опроса целевой аудитории (рис. 4), анализа отзывов к популярным приложениям (в том числе от Leap Health, Xiaomi Mi Fitness, Adidas Training и др.), а также изучения социальных сетей, тематических форумов и магазинов приложений.

Рисунок 4

Наше приложение должно не давать человеку «опускать руки». Также дополнение от человека, что ему не подходят планы тренировок, говорит о том, что возможность выбирать самому упражнения – важная.

Также можно выделить несколько категорий проблем клиентов:

1.	Отсутствие ресурсов для решения проблемы:

- Недостаток времени на составление тренировочного плана;

- Низкий уровень знаний о правильном питании и тренировках;

- Нет четкой системы контроля прогресса и напоминаний;

- Нет финансовых средств, чтобы пойти к специалистам.

2.	Неудачные попытки решения:

- Пользователи уже пробовали разные приложения, но быстро забрасывали тренировки из-за отсутствия мотивации;

- Не получали ожидаемых результатов из-за неподходящих программ.

3.	Недовольство физическим и эмоциональным состоянием:

- Люди чувствуют упадок сил, проблемы с самооценкой, тревожность;

- Есть риски, связанные с нарушениями пищевого поведения (РПП), но они не учитываются в большинстве спортивных решений.

«Боли» клиентов можно отнести к личному интересу. Пользователи хотят сохранить здоровье, выглядеть и чувствовать себя лучше, достичь целей и повысить уверенность в себе, но им не хватает поддержки и индивидуального подхода. Также анализ болей ЦА по источникам на рис. 5.

Рисунок 5

Проанализировав рынок и отзывы пользователей, можно сделать вывод, что необходимо разработать продукт, который будет не просто набором упражнений и таблицей калорий, а полноценным персональным помощником. Он должен учитывать физическое и психологическое состояние пользователя, обеспечивать поддержку, мотивацию, отслеживание прогресса и быть простым в использовании.

Подходы к решению проблемы

Для выбора наиболее эффективного и уникального решения проблемы недостатка мотивации и индивидуального подхода в сфере фитнеса и здорового образа жизни были проанализированы множественные варианты.

Выбранное нами решение:

Фитнес-приложение, которое после установки проводит онлайн-тестирование (на наличие травм, уровень физической подготовки, признаки РПП, стресс и др.), и на его основе предлагает персональные тренировки и рекомендации по питанию. Дополнительно реализована система мотивации с напоминаниями.

Почему мы выбрали именно его?

•	Оно охватывает наиболее частые боли пользователей (низкая мотивация, отсутствие индивидуального подхода, перегруженность приложений);

•	Учитывает как физическое, так и психологическое состояние человека;

•	Может быть адаптировано под разные цели пользователя: похудение, набор массы, восстановление после травм и т. п.

На основе выбранного подхода дальнейшие шаги по реализации будут следующими:

1.	Анализ и проектирование:

- Проведение подробного анализа ЦА (опросы, отзывы)

- Формулировка требований к функциональности приложения

- Составление пользовательских сценариев (use case) и определение MVP

2.	Дизайн и прототипирование:

- Создание UX/UI дизайна с учетом конкурентов и психологии цвета

- Прототипирование начальных экранов: экран приветствия, тестирование, рекомендации

3.	Разработка функционала:

- Создание онлайн-тестирования

- Генератор персональных тренировок

- Подсчет калорий по съеденной пище (вручную или с помощью фото/БЖУ)

- Механизм напоминаний

4.	Тестирование и улучшение:

- Проведение тестирования на ЦА

- Сбор обратной связи и адаптация под реальные сценарии использования

5.	Подготовка к завершению:

- Завершение базового функционала

- Маркетинговое позиционирование (упор на заботу, индивидуальность, мотивацию)

- Продвижение с помощью основных источников, где люди узнают о нашем приложении (ссылаясь на источники на рис. 3)

Также стоит упомянуть одно из предложенных альтернативных решение во время «мозгового штурма»:

AI-ассистент, генерирующий планы питания и тренировок на основе ежедневного самочувствия

Из его плюсов: оно могло бы предоставлять персонализацию для человека в настоящее время (так как состояние человека изменчиво)

Однако эта идея была отклонена, так как она имеет сложную реализацию на раннем этапе. Это решение можно оставить как одну из будущих вариаций обновлений в приложении.

Еще одна функция для приложения, которая будет разработана после обновлений приложения, т. к. сейчас большая сложность реализации – обратная связь после тренировок. Если вдруг человеку не понравится тренировка или какие-нибудь упражнение, он сможет сказать об этом.

Анализ аналогов

Целью анализа конкурентов является:

•	выявление сильных и слабых сторон аналогичных продуктов;

•	определение рыночной ниши и уникального преимущества нашего приложения;

•	заимствование удачных решений;

•	понимание ожиданий и потребностей целевой аудитории.

Наши прямые конкуренты это: приложения, совмещающие функциональность по подбору тренировок и контролю питания, ориентированные на широкую ЦА.

Косвенные конкуренты: приложения, имеющие только одну из ключевых функций (например, только тренировки или только питание), но также ориентированные на нашу ЦА (16–40 лет, начинающие и продолжающие). Косвенными конкурентами являются также контент-мейкеры на различных площадках (Tik Tok, YouTube и т. д.).

Для объективной оценки конкурентов использовались следующие критерии:

| Критерий | Описание |
| --- | --- |
| Персонализация | Учитываются ли индивидуальные особенности пользователя |
| Учет психологического состояния | Есть ли адаптация под стресс, РПП, эмоциональное состояние |
| Подбор тренировок | Возможность гибко подбирать упражнения под цели и уровень подготовки |
| Контроль питания / калорий | Насколько удобно вести и отслеживать питание |
| Мотивация | Есть ли система напоминаний |
| Простота интерфейса | Удобство, понятность и визуальная приятность интерфейса |
| Интеграция и доступность | Доступно ли без сторонних устройств, интеграций, доступность в РФ |

Таблица конкурентов:

| Приложение | Основные функции | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- |
| MyFitnessPal* | Подсчет калорий, планирование питания, интеграция с фитнес-устройствами | Огромная база данных продуктов, интеграция с другими приложениями, простота использования | Отсутствие персонализированных тренировок, основной акцент на питании |
| Nike Training Club* | Персонализированные тренировки, подбор упражнений по уровню подготовки | Широкий выбор программ тренировок, брендовая популярность, хорошие инструкции | Нет учета питания, ограниченная персонализация для разных целей |
| Все приложения от Leap Health (по результатам опроса самое популярное в использовании) | Персонализированные тренировки, отслеживание питания, мотивационные напоминания | Для любой цели человека есть удобное приложение, которое поможет в её достижении (от растяжки, тренировки рук и т. д. до трекера для питания) | Необходимость качать приложение для определенной цели |
| FitnessOnline | Персонализированные тренировки, советы по питанию, справочник по специальным медикаментам и калориям продуктов, социальные функции | Социальные функции (обмен опытом с другими пользователями), разнообразие программ тренировок, планы питания | Ограниченная персонализация, нет учета психологического состояния и мотивационных функций |
| Xiaomi Mi Fitness | Отслеживание активности, сна, калорий, интеграция с устройствами Xiaomi | Глубокая интеграция с экосистемой Xiaomi, удобные графики и статистика | Ограниченные тренировочные планы, слабая персонализация (актуально только для пользователей Xiaomi) |
| Adidas Training* | Программы тренировок, подбор упражнений, геймификация | Хорошее качество видеоуроков, разнообразные тренировки, удобный интерфейс | Нет учета питания, ограниченная персонализация, некоторые функции платные |
| Твой тренер | Программы тренировок, подбор упражнений, калькуляторы по критериям, диеты, статьи, возможность задать вопрос тренеру и заказать индивидуальную тренировку | Большая база упражнений с подробным описанием каждого, есть возможность настроить план тренировки с учетом физ. ограничений | Довольно сложный интерфейс, скудный дизайн |

*На данный момент эти приложения недоступны в России, и с отсутствием протестировать самостоятельно, описание приложений сделаны на основе их сайтов и отзывов.

Также проанализируем косвенных конкурентов, а именно: контент-мейкеров

Почему же блогеры, которые делают контент на спорте, являются нашими конкурентами:

•	Доступность — видео можно смотреть бесплатно, без установки приложений.

•	Эмоциональная привязка — у блогеров есть харизма, личный контакт, ощущение "тренировки с другом".

•	Контент под мотивацию — фразы "вставай, делай", "я в тебя верю" и прочее работают лучше, чем сухой таймер в приложении. Также многие в своих видео делают тренировки под приятную музыку

•	Советы по питанию — лайфхаки, рецепты, челленджи - вызывают доверие и вовлекают.

•	Визуальное обучение — многим проще воспринимать тренировку в формате "повтори за мной".

Почему наше приложение лучше и его должны выбрать?

1.	Персонализация к каждому человеку через начальные тесты. Начальные тесты будут предназначены для того, чтобы узнать физическое и эмоциональное состояние человека (например: чтобы приложение не предлагало усиленные упражнения, которые связаны нагрузкой на руки, если у человека была травма в этой области; или чтобы давал специальные рекомендации людям, которые склонны к таким психологическим болезням как РПП), а также цель тренировок и предпочтения по питанию.

2.	Совмещенность. Пользователи, которые хотят отслеживать как физическую активность, так и питание, смогут это сделать в одном приложении.

3.	Мотивация. Чтобы человек не отходил от своей цели и был полон мотивации (по результатам опроса, многие перестали пользоваться своими приложениями для спорта из-за нехватки мотивации), у него будут напоминалки про необходимость позаниматься, и также поощрение за выполнение каждой тренировки в виде мотивационных текстов.

4.	Отслеживание прогресса. Это то, чего не могут восполнить контент-мейкеры. Для каждого человека важно отслеживать свой прогресс и следить за темпом занятий. В нашем приложении есть специальный календарик, где можно проставлять свои тренировки.

5. Дизайн и интерфейс. Подобранный дизайн по психологии цвета. Сделано специально, чтобы человеку было приятно заходить в наше приложение и интерфейс его не затруднял в навигации.

Выводы из анализа

•	Почти все конкуренты предлагают либо тренировки, либо питание, но не оба компонента с достаточной глубиной.

•	Ни одно популярное приложение не делает фокус на психологическом состоянии пользователя, а значит, эта ниша остается незанятой.

•	Многие приложения не делают мотивационных поощрений пользователю

•	Большинство решений либо перегружены, либо однотипны — пользователи устают и теряют интерес.

Таким образом, наше приложение способно занять уникальную позицию на рынке благодаря глубокой персонализации, учету ментального состояния и системе доброжелательной мотивации, сохранив при этом функциональность по упражнениям и питанию.

Календарный план проекта

Название проекта: AuRus

Руководитель проекта:

Таблица 1 – Календарный план

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение проблемы | Тимлид Малетин Сергей Аналитик Иютина Алена | 2 дня | 12.02.2025 |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Аналитик Иютина Алена | 1 неделя | 14.02.2025 |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Тимлид Малетин Сергей Аналитик Иютина Алена Дизайнер Вершиловская Кристина | 2 дня | 21.02.2025 |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Тимлид Малетин Сергей Дизайнер Вершиловская Кристина | 2 дня | 21.02.2025 |
| 1.5 | Анализ аналогов | Аналитик Иютина Алена | 1 неделя | 21.02.2025 |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Фронтенд-разработчик Мокосеев Сергей Бэкэенд-разработчик Мокосеев Александр | 1 день | 21.02.2025 |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Тимлид Малетин Сергей Аналитик Иютина Алена | 2 дня | 28.02.2025 |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Фронтенд-разработчик Мокосеев Сергей Бэкэенд-разработчик Мокосеев Александр | 3 дня | 1.03.2025 |
| 1.9 | Формулировка цели | Тимлид Малетин Сергей | 1 день | 4.03.2025 |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Аналитик Иютина Алена | 1 день | 4.03.2025 |
| 1.11 | Определение задач | Аналитик Иютина Алена Дизайнер Вершиловская Кристина | 1 день | 5.03.2025 |
| Проектирование |  |  |  |  |
| 2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Фронтенд-разработчик Мокосеев Сергей Бэкэенд-разработчик Мокосеев Александр | 1 неделя | 6.03.2025 |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Аналитик Иютина Алена | 4 дня | 6.03.2025 |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Дизайнер Вершиловская Кристина | 2 недели | 13.03.2025 |
| 2.4 | Дизайн-макеты | Дизайнер Вершиловская Кристина | 2 недели | 13.03.2025 |
| 2.5 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Дизайнер Вершиловская Кристина | 1 неделя | 2.04.2025 |
| Разработка |  |  |  |  |
| 3.1 | Написание кода | Фронтенд-разработчик Мокосеев Сергей Бэкэенд-разработчик Мокосеев Александр | 4 недели | 6.03.2025 |
| 3.2 | Тестирование приложения | Фронтенд-разработчик Мокосеев Сергей Бэкэенд-разработчик Мокосеев Александр | 1 неделя | 3.04.2025 |
| Внедрение |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление MVP | Дизайнер Вершиловская Кристина | 1 неделя | 10.04.2025 |
| 4.2 | Внедрение MVP | Фронтенд-разработчик Мокосеев Сергей Бэкэенд-разработчик Мокосеев Александр | 2 недели | 17.04.2025 |
| 4.3 | Написание отчета | Тимлид Малетин Сергей Фронтенд-разработчик Мокосеев Сергей Бэкэенд-разработчик Мокосеев Александр Аналитик Иютина Алена Дизайнер Вершиловская Кристина | 1 неделя | 1.05.2025 |
| 4.4 | Оформление презентации | Тимлид Малетин Сергей Аналитик Иютина Алена | 3 дня | 5.05.2025 |
| 5 | Защита проекта |  |  | 19.06 - 21.06 |

Сценарии использования

Основной актор:

Пользователь приложения (типовой представитель ЦА — человек 16–40 лет, который хочет начать или продолжить тренировки, следить за питанием и получать мотивационную поддержку).

Case 1: Первичный запуск приложения и прохождение теста

Цель: получить персонализированные рекомендации по тренировкам и питанию на основе физического и психологического состояния.

Актор: Новый пользователь

Предусловие: Пользователь установил приложение и запустил его впервые.

Шаги взаимодействия:

1.	Пользователь запускает приложение и проходит регистрацию.

2.	Система предлагает пройти вводное онлайн-тестирование.

3.	Пользователь отвечает на вопросы о:

- уровне физической подготовки;

- целях (похудение, набор массы, поддержание формы);

- наличии травм;

- эмоциональном состоянии;

- отношениях с питанием (например, признаки РПП).

4.	Система обрабатывает результаты и формирует индивидуальный профиль.

5.	Пользователь попадает на главный экран с персональными рекомендациями.

Результат: Сформирован индивидуальный план, пользователь получает первый мотивационный блок.

Также привожу статистику ЦА, о входном тестировании на рисунке 6:

Рисунок 6

Данная статистика дает понять, что людям удобно проходить начальные тесты, но важно, чтобы они не занимали много времени.

Case 2: Выполнение тренировки

Цель: провести тренировку, подобранную с учетом текущего состояния.

Актор: Активный пользователь

Триггер: получил уведомление с напоминанием о тренировке

Шаги взаимодействия:

1.	Пользователь открывает приложение.

2.	Выбирает предложенную тренировку из личного плана.

3.	Выполняет упражнения.

4.	Отмечает завершение тренировки.

5.	Система отображает:

- мотивационное сообщение;

- прогресс по достижению цели (визуально);

- рекомендации на следующий день.

- возможность отметить тренировку в календаре

Результат: Пользователь чувствует поддержку, прогресс фиксируется.

Case 3: Ведение дневника питания

Цель: контролировать рацион и получать рекомендации.

Актор: Пользователь, следящий за питанием

Триггер: желание зафиксировать прием пищи

Шаги взаимодействия:

1.	Пользователь открывает раздел «Питание».

2.	Вводит съеденные продукты вручную (или через базу).

3.	Система рассчитывает:

  - общие калории;

  - БЖУ;

  - насколько рацион соответствует цели.

4.	Пользователь может просмотреть статистику за день/неделю (истории запросов продуктов сохраняются).

Результат: Питание под контролем, нет стресса, рекомендации поддерживают цель.

Case 4: Поддержка мотивации

Цель: удержать пользователя в системе и помочь не бросить начатое.

Актор: Пользователь с признаками снижения активности

Шаги взаимодействия:

1.	Система отправляет мотивационное напоминание о тренировке утром, днем и вечером.

2.	При входе система предлагает сделать тренировку по индивидуальному плану

3.	По завершению пользователь получает визуальное поощрение.

Результат: повышается мотивация, пользователь возвращается в приложение.

Дополнение: для людей с РПП есть особенные мотивации в виде текста, а также для всех пользователей в виде интересной функции были добавлены интересные факты о питании и спорте.

Case 5: Обновление плана

Цель: адаптировать план под изменения состояния пользователя.

Актор: Пользователь, у которого изменились цели или самочувствие

Триггер: Желание изменить программу / ухудшение самочувствия

Шаги взаимодействия:

1.	Пользователь нажимает на кнопку в главном экране «пройти тест заново»

2.	Система повторно задаёт ключевые вопросы.

3.	На основе новых данных предлагается обновлённый план.

4.	Пользователь подтверждает изменения.

Результат: Программа адаптируется под состояние человека в настоящее время.

Требования к продукту и к MVP

Требования клиентов (пользовательские требования)

На основе анализа целевой аудитории, этапе приоритезации, опроса и проблемных точек пользователей сформированы следующие пользовательские ожидания:

•	Пользователь не против пройти тестирование, чтобы получать рекомендации под свои особенности и цели (рис. 6).

•	Пользователь ожидает персональный план тренировок с возможностью корректировки (рис.8).

•	Пользователь хочет удобно отслеживать питание, не тратя на это много времени.

•	Пользователю важна мотивация и поддержка – мягкие напоминания, визуальное поощрение, простая визуализация прогресса (рис.7).

•	Пользователь не хочет сложного интерфейса и платного контента   (рис. 9).

Рисунок 7

Рис.7 опрос для людей, которые раньше пользовались приложениями для спорта, но теперь нет.

Рисунок 8

Рис.8 для людей, которые пользуются приложением для спорта.

Рисунок 9

Функциональные требования

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Онлайн-тестирование при первом входе | Форма для определения физического и психологического состояния пользователя |
| 2 | Генерация персональных программ тренировок | Алгоритм, формирующий план на основе данных теста |
| 3 | Система рекомендаций по питанию | Предложение рациона и расчет калорий по введенным продуктам, с учетом психологического состояния |
| 4 | Ведение дневника питания | Ввод еды, отображение калорийности и БЖУ и сохранение запроса |
| 5 | Уведомления и напоминания | Уведомления о тренировках, поддержка при длительном отсутствии активности |
| 6 | Тексты-поощрения | Мотивационные сообщения после тренировок |
| 7 | Возможность повторного тестирования и корректировки программы | Пользователь может пересдать тест и изменить план |
| 8 | Отображение прогресса и отметка о тренировке в календаре | Понятные и не перегруженные графики и календарь, в котором можно отметить свою тренировку |
| 9 | Интересные факты | В отдельном окошке есть специальный раздел, в котором будут отображаться ИФ о спорте и питании |

Нефункциональные требования

| Нефункциональное требование | Что означает |
| --- | --- |

| Удобство использования | Интерфейс должен быть интуитивно понятным для пользователя без обучения. |
| --- | --- |

| Производительность | Время отклика приложения на любом экране — не более 1 сек. |
| --- | --- |

| Надёжность | Приложение должно корректно сохранять данные после каждой тренировки и запроса о калорийности. |
| --- | --- |

| Безопасность | Все пользовательские данные должны храниться локально или передаваться по HTTPS. |
| --- | --- |

| Работоспособность | Приложение должно работать на устройствах Android. |
| --- | --- |

| Адаптивность | Приложение должно корректно работать при расширении функционала. |
| --- | --- |
| Уведомления | Отправляются каждый день в 10:00, 13:00, 18:00 |

| Низкая нагрузка на ресурсы | Использование памяти не более 150 МБ, быстрая загрузка даже на бюджетных устройствах. |
| --- | --- |

Требование к дизайну:

Дизайн играет важную роль, а именно цветовая палитра приложения должна психологически поддерживать пользователя, создавать ощущение тепла, заботы и энергии, при этом мотивировать к действию.

Так как главной фишкой приложения является персонализация, целесообразно будет использовать психологию цвета в выборе палитры.

Основные значения цветов, которые хотим использовать в нашем приложении: спокойствие, легкость, воодушевление; энергия и позитив; забота, комфорт; индивидуальность; свежесть и обновление

Выбранная палитра цветов:

Рисунок 10

Эта палитра может использоваться для оформления экранов приветствия, блоков с тренировками, напоминаний и визуальных поощрений.

За основу расположения блоков был взять такой вариант (рисунок 11):

Рисунок 11

Итоговый вариант дизайна на рисунке 12:

Рисунок 12

Важное уточнение, что у конечного варианта приложения может быть незначительная разница от рис.12 (другое расположение кнопок и удаление лишнего)

Производные требования

| Первичное требование | Производные требования |
| --- | --- |
| Пользователь хочет получать правильные рекомендации | Необходимо реализовать адаптивное тестирование |
| Пользователь не хочет терять мотивацию | Реализация системы напоминаний и визуального поощрения |
| Пользователь хочет следить за своим питанием | Создать большую базу дневника питания |

MVP (Минимально жизнеспособный продукт)

Для первичной версии приложения (MVP) планируется реализовать следующий набор функций:

   Регистрация и первичное онлайн-тестирование, которое включает вопросы о физическом и психологическом состоянии пользователя (травмы, цели, настроение, признаки РПП и др.).

   Генерация персонального плана тренировок на основе результатов теста.

   Выполнение тренировок: возможность выбрать подходящую тренировку из персонального плана и отметить её выполнение.

   Простой дневник питания: ручной ввод продуктов и подсчёт калорий (без фото и автоматического распознавания, включить минимально возможное количество продуктов).

   Мотивационные напоминания.

   Визуализация прогресса в упрощённой форме (например, индикатор выполнения плана, количество завершённых тренировок, отметка на календаре и т. п.).

Стек для разработки

1. Языки программирования

• Kotlin

2. Основные библиотеки и компоненты

•  Android SDK

• Activity/Fragment

• SharedPreferences

• ViewBinding

• RecyclerView/ListView

• AlertDialog

• Toast

3. UI и кастомизация

• MaterialCalendarView

• DotSpan

• AutoCompleteTextView

• RadioGroup + RadioButton

4. Работа с данными

• Gson

• SimpleDateFormat

• Map/List

5. Хранение данных

Локальное:

• SharedPreferences

• Gson + SharedPreferences

В памяти:

• Map

• List

Прототипирование

Первым шагом в разработке прототипа стало определение начальных требований, которые заключались в следующем:

1.	Соблюдение основных принципов UX;

2.	Не перегруженность функционала;

3.	Внешняя простота и наглядность макета;

Самый ранний вариант прототипа был зарисован на бумаге. Такой подход позволяет четче определить общую структуру дизайна и наметить основные блоки макета. Так же этот способ очень прост и быстр в осуществлении.

Рисунок 13

Далее начальная зарисовка макета переносится в Figma. На данном этапе фокус направлен именно на UX (user experience) составляющую дизайна: удобное расположение кнопок и блоков информации, визуальная гормоничность всех элементов на экране.

Рисунок 14

После внесения правок и утверждения макета идут доработки UI (user interface) части продукта. Подбирается подходящая цветовая палитра, шрифты, визуальные элементы и др.

Проектирование и разработка системы

1. Проектирование системы

Архитектура:

Приложение использует упрощенную MVVM-архитектуру

Модели данных:

- Question, NutritionInfo, CalculationRecord.

- Логика: внутри Activity.

- UI: XML - разметка + Kotlin - код.

2. Разработка

Реализованные модули:

2.1. Календарь тренировок

- Технологии: MaterialCalendarView, DayViewDecorator,

SharedPreferences.

Логика:

- Пометка дней посещения зала.

- Сохранение заметок через SharedPreferences.

2.2. Трекер питания

- Технологии: AutoCompleteTextView, Gson, ListView.

- Логика:

- Расчет БЖУ на основе встроенной базы продуктов.

- История расчетов в JSON-формате.

2.3. Опросник

- Технологии: RadioGroup, SharedPreferences.

Логика:

- Сохранение ответов в SharedPreferences.

2.4. Упражнения

- Технологии: JSON + SharedPreferences + RecyclerView.

2.5. Главный экран

- Технологии: Intent для навигации.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проекта была разработана идея фитнес-приложения, которое помогает людям заниматься спортом и следить за питанием с учетом их психологического и физического состояния. Главная особенность нашего продукта — персонализация. При первом входе пользователь проходит короткий тест, чтобы система подобрала тренировки и советы по питанию именно под него.

Мы проанализировали существующие фитнес-приложения и заметили, что многим из них не хватает индивидуального подхода. Также мы учли, что многие пользователи теряют мотивацию и перестают пользоваться подобными сервисами. Чтобы этого избежать, мы добавили напоминания, мотивационные сообщения и интересные факты о спорте и питании.

Кроме этого, мы уделили внимание дизайну. Использование ярких и приятных цветов, основанных на психологии цвета, помогает создать позитивную атмосферу и поддерживать интерес к занятиям.

На текущем этапе мы создали начальную версию (MVP). В нее входят:

- входной тест,

- рекомендации по тренировкам и питанию,

- простой трекер прогресса,

- система мотивации и напоминаний.

Некоторые сложные функции, такие как подсчет БЖУ по фото, интеграция с устройствами или расширенные напоминания, пока не реализованы, так как мы сосредоточились на основном функционале.

Плюсы нашего решения:

- Персональный подход к каждому пользователю.

- Простое и понятное использование.

- Мотивация через напоминания и визуальный прогресс.

- Приятный и продуманный дизайн.

- Быстрый старт — приложение не требует длительной настройки.

Минусы и ограничения:

- Пока нет возможности интеграции с трекерами или умными часами.

- Некоторые функции планируются позже.

- Нужны тестирования и обратная связь от пользователей, чтобы понять, что нужно улучшить.

Что дальше?

В ближайших планах — провести тестирование на настоящих пользователях, собрать мнения и доработать приложение. Затем можно будет развивать проект дальше:

- добавить более точный подсчет калорий,

- подключить трекеры,

- сделать раздел с челленджами и активностями,

- добавить возможности общения между пользователями.

Вывод

Мы считаем, что наше приложение имеет хорошие перспективы. Оно отличается от других за счет персонализации и внимания к психологическому состоянию человека. После тестирования и доработки продукт сможет помочь многим людям заниматься спортом с удовольствием и заботой о себе.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Исследование: около 80% пользователей фитнес-приложений составляют женщины – 2025. – URL: https://rsport.ria.ru/20240410/fitnes-1938992095.html (дата обращения: 15.04.2025).

- Зачем люди занимаются спортом – 2024. – URL: https://reminder.media/post/zachem-lyudi-zanimayutsya-sportom (дата обращения: 10.04.2025).

- Как потребители на самом деле ищут и используют приложения– 2025. – URL: https://woxapp.com/ru/our-blog/how-consumers-actually-look-for-and-use-apps/ (дата обращения: 30.04.2025).

- Color meanings and symbolism – 2025. – URL: https://www.canva.com/colors/color-meanings/crimson/ (дата обращения: 28.04.2025).

- Наталья Юрьевна Королева АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ «СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАДМИНТОНУ» В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ // Вестник МГПУ. Серия: Информатика и информатизация образования. 2024. №3 (69). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-ispolzovaniya-veb-prilozheniya-sportivnye-sorevnovaniya-po-badmintonu-v-usloviyah-tsifrovizatsii-podhody-k-razrabotke-i (дата обращения: 20.04.2025)

- Нещерет Н.Н., Письман Я.Д., Филиппова Е. В. ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОНЛАЙН ФИТНЕСА В ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ // Вестник науки. 2024. №3 (72). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-prilozheniy-dlya-onlayn-fitnesa-v-povsednevnuyu-zhizn-studentov (дата обращения: 21.04.2025).

- Штода М. Л., Есаулов М. Н., Огнева Е. Б., Зуйков Д. С., Пармузина Ю. В. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ: СНИЖЕНИЕ ВЕСА ТЕЛА // Ученые записки университета Лесгафта. 2022. №3 (205). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskie-rekomendatsii-po-sostavleniyu-trenirovochnyh-programm-v-trenazhernom-zale-snizhenie-vesa-tela (дата обращения: 19.04.2025).

- Лопатина Ольга Алексеевна, Приходько Юлия Сергеевна АКТУАЛЬНОСТЬ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ ПРИ ТРЕНИРОВКАХ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2020. №3 (19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-sportivnogo-pitaniya-pri-trenirovkah-v-trenazhernom-zale (дата обращения: 19.04.2025).

- Material Design. URL: https://m3.material.io/ (дата обращения: 15.04.2025)

- Accessibility. URL: https://fluent2.microsoft.design/accessibility (дата обращения: 15.04.2025)

- Клиндухов В. Э., Кокшарова Е. А. РАЗРАБОТКА «МОБИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕЦЕПТОВ» НА БАЗЕ ANDROID STUDIO // Наука и перспективы. 2023. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-mobilnaya-biblioteka-retseptov-na-baze-android-studio (дата обращения: 19.04.2025).

- Васильев В. И. СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СПРАВОЧНИКА В ANDROID STUDIO // Форум молодых ученых. 2019. №2 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-prilozheniya-spravochnika-v-android-studio (дата обращения: 11.04.2025).

- Солонько Максим Константинович Язык программирования Kotlin // Вестник науки и образования. 2020. №7–1 (85). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-programmirovaniya-kotlin-1 (дата обращения: 11.04.2025).