Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

ОТЧЕТ

о проектной работе

по теме: «Развивающая игра по химии»

по дисциплине: Проектный практикум

Команда: ЕС-13

Екатеринбург

2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Команда	5

Целевая аудитория	6

Календарный план проекта	10

Определение проблемы	12

Подходы к решению проблемы	13

Анализ аналогов	15

Требования к продукту и к MVP	16

Стек для разработки	20

Прототипирование	21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	27

ВВЕДЕНИЕ

В веке технологий и скоротечного развития процессов, тяжело отличить информационный шум от дельных проектов. Все сферы развиваются с космической скоростью, в том числе способы обучение и получения информации и знаний.

Цель нашей команды – упростить подходы к обучению ребят из школ, показать новые способы для получения нужных знаний. Для темы мы взяли предмет «Химия» и решили представить его в игровой форме, которая подразумевает изучение азов предмета путем прохождения различных квестов.

На рынке уже существуют похожие проекты, но наша задача была модернизировать существующие и добавить свои «фишки» в игру. Изучение того или иного предмета в формате лекций и заучивания материала не всегда приносит удовольствие и азарт изучения, наша задача добиться максимального погружение в предмет.

Подходя с точки зрения актуальности, рассмотрим плюсы данного вида обучения, можно минимизировать участие человека в обучении, экономия времени, лояльность и активность ученика в игре, по статистике выше, нежели на лекционном обучении.

На основе всех собранных данных, опросах, тестах и личном опыте мы нашли оптимальную формулу для учебы, которую реализовали в тестовом формате

Целью данной работы является разработка игры на платформе Unity, с использованием задания на основе химии 7–9 классов, предоставляющего ученику возможность изучение базы по предмету.

Исходя из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:

- изучить существующие на информационном поле похожие игры;

- составить актуальный план изучения материала;

- разработать дизайн всех компонентов игры и создать проект в Unity

КОМАНДА

Тимлид: Вильданов Артем Алексеевич РИ-110932

Программист: Севастьянов Дмитрий Павлович РИ-110931

Аналитик: Мусихин Владимир Вячеславович РИ-111002

Дизайнер: Безбородов Евгений Сергеевич РИ-110934

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Для определения целевой аудитории мы использовали методику 5W Марка Шеррингтона. Это наиболее распространенный способ определения целевой аудитории и психологических характеристик, которыми обладают потенциальные потребители. Сегментация рынка проводится по 5 вопросам:

Что?

Это сегментация по типу товара: что мы предлагаем потребительской группе? Какие товары/услуги?

Мы предлагаем игру, которая поможет ученикам быстро и просто разобраться в предмете.

Кто?

Это сегментация по типу потребителя: кто приобретает товар/услугу? Какой пол, возраст?

Исходя из опроса, проведенного среди людей (друзья, знакомые, родственники, ученики УРФУ), а также из собранных данных по мировой статистике о том, люди какого возраста чаще всего испытывают нехватку знаний и отрицательные отзывы о нынешнем образовании, мы выявили, что нашей целевой аудиторией является молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет.

Почему?

Это сегментация по типу мотивации к совершению покупки и потребления: какова потребность или мотивация клиента? какую проблему решает товар/услуга?

Исходя из опроса, проведенного среди людей (друзья, знакомые, родственники), мы выяснили, что именно не устраивает нашу целевую аудиторию в нынешнем изучении материала:

- скорость (не все успевают в темпе учебы);

- обучение (формы подачи информации);

- программа (зачастую школьные программы засыпаны тоннами ненужной информации).

Когда?

Это сегментация по ситуации, в которой приобретается продукт: когда потребители хотят приобрести товар/услугу?

Наиболее актуально если у ученика есть пробелы в прохождении материала и нужно нагнать упущенное, альтернативная форма обучения в любое удобное время ученика.

Где?

Исходя из опроса, проведенного среди людей (друзья, знакомые, родственники), мы выяснили, что потребители в большинстве случаев используют телефон и/или планшет для получения новой информации:

Наша точка контакта с клиентом – прохождение игры. Наш продукт позволит пользователю изучить за короткие сроки нужные знания, возможно определиться о дальнейшем изучении предмета. Это поможет потребителю быстрее определиться с выбором.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Название проекта:

Руководитель проекта: Ялунина Валерия Рамильевна

Таблица 1 – Календарный план проекта

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временный рамки проекта (недели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение проблемы | Вильданов А.А | 1 неделя | 22.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Мусихин В.В | 3 недели | 22.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Мусихин В.В | 3 недели | 22.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Севастьянов Д.П | 3 недели | 22.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Безбородов Е.С | 3 недели | 22.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Севастьянов Д.П | 3 недели | 29.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Вильданов А.А | 3 недели | 29.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Севастьянов Д.П | 3 недели | 29.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Вильданов А.А | 3 недели | 29.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Вильданов А.А Мусихин В.В | 3 недели | 29.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Определение задач | Вильданов А.А | 3 недели | 29.03.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Подготовка отчёта | Вильданов А.А | 2 недели | 05.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Севастьянов Д.П | 2 недели | 12.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Севастьянов Д.П Безбородов Е.С | 2 недели | 12.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Безбородов Е.С | 2 недели | 12.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дизайн-макеты | Безбородов Е.С | 2 недели | 12.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Отчёт по архитектуре системы (компоненты, модули системы) | Безбородов Е.С | 2 недели | 19.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Подготовка к разработке | Севастьянов Д.П Безбородов Е.С | 2 недели | 19.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Написание кода | Севастьянов Д.П | 4 недели | 19.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тестирование приложения | Севастьянов Д.П Вильданов А.А | 4 недели | 26.04.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление MVP | Безбородов Е.С | 3 недели | 10.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение MVP | Мусихин В.В | 3 недели | 10.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание отчета | Вильданов А.А | 4 недели | 10.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации | Вильданов А.А | 3 недели | 17.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Подготовка к защите | Вильданов А.А | 2 недели | 24.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита проекта | Вильданов А.А |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Мы воспользовались рядом эффективных способов выявления основных проблем учеников:

- Провели опрос, по итогу которого выяснили, что большинство из опрошенных не видят ценность в очном преподавании материала (лекций), им не интересно выполнять обычные задания, для этого мы и придумали наш проект

- Проанализировали конкурентов.

- Проанализировали запросы ребят с учебы.

- Проанализировали рекомендации преподавателей.

Рассмотрев и обобщив данную информацию, мы выявили проблему – обычные учебные программы не могут достаточно заинтересовать ребят для эффективного обучения. Образованию требуется вмешательство современных технологий.

Также в последнее время один из важнейших вопросов в обществе — это вопрос экологии. Это большая проблема современности.

Подходы к решению проблемы

Мы решили совместить желание ребят и их учителей. Нам было необходимо создать такой продукт, в котором были объедены увлекательное обучение и его продуктивность.

Так как наш продукт – игра по изучению химии, нам было необходимо придумать увлекательный сюжет, чтобы наши потребители не теряли интерес к прохождению, а также, изучив несколько учебников, создали уровни, которые направлены на изучение и закрепление учебной программы.

В сюжете игры затрагиваются проблемы экологии и предлагается один из возможных итогов, если не решить их. Это показывает, как связаны множества наук и призывает задуматься над решением этих проблем уже сейчас, пока это не стало поздно.

Однако этого было мало. После изучения наших конкурентов мы пришли к выводу, немаловажную роль играет дизайн игры. Необходимо было создать яркий и запоминающийся продукт. Для этого мы создали красочный мир химии: меню, персонажей, окружение.

У каждого достойного продукта должно быть уникальное выделяющееся название. Это нужно для привлечения внимания. Так как наша целевая аудитория — это школьники и преподаватели, нужно было чтобы в нем было название предмета, изучение которого цель игры, и оно должно было привлечь внимание детей.

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

Мы обнаружили два прямых конкурента, у которых аналогичное программное обеспечение на аналогичном рынке и работающее с целевой аудиторией, что и наш разрабатываемый продукт.

Аналоги:

- Игра для iOS «The Elements». «The Elements» — для знакомства с химическими элементами.

Достоинства:

- Простота геймплея. Довольно легко понять как в нее играть;

- Реалистичный геймплей. Игроки соединяют элементы и получают новые которые можно использовать в следующих соединениях.

Недостатки:

Как бы странно не было, но главный недостаток следует от его достоинства. Хотя игра для восприятия игра очень простая, но разнообразия в ней очень мало.

- Тест на IOS «Chem Lab».

Достоинства:

- При неудачном составлении формулы может что-нибудь взорваться или загореться.

Недостатки:

- Очень скудное оформление;

- Уровни похожи друг на друга.

Требования к продукту и к MVP

Таблица 2 – Требования к продукту и к MVP

| Код | Требование |  | Источник | Приоритет | Примечание Взаимосвязи с другими требованиями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство игры |  |  |  |  |  |
| 1_1 | Название игры «Удивительный мир химии» |  | Команда проекта | Высокий |  |
| 1_2 | Дизайн игры должен быть красочным |  | Команда проекта | Средний |  |
| 1_3 | Скачивание должно проходить в Google play и App store |  | Пользователь | Высокий |  |
| Структура игры. |  |  |  |  |  |
| 2_1 | Наличие четкого и понятного меню |  | Заказчик | Высокий |  |
| 2_2 | Наличие обучающих уровней |  | Команда проекта | Высокий | 1_2 |
| 2_3 | Должны быть качественно прорисованы персонажи и их окружение |  | Заказчик | Средний | 1_2 |
| Информирование |  |  |  |  |  |
| 3_1 | В социальных сетях (Instagram, Вконтакте) должно появиться объявление со ссылкой на игру. |  | Заказчик | Высокий |  |
| Технические требования |  |  |  |  |  |
| 4_1 |  | Используемая платформа для создания игры – Unity | Команда проекта | Высокий | 1_2 |
| 4_2 |  | Платформа для разработки дизайнов – Photoshop | Команда проекта | Высокий |  |
| 4_3 |  | Платформа для выгрузки и хранения кода – GitHub | Команда проекта | Высокий |  |

СТЕК ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Платформа для разработки игры – Unity

Платформа для разработки дизайнов – Photoshop

Платформа для выгрузки и хранения кода – GitHub

Прототипирование

- Разработка в Unity

- Разработка дизайнов

Заключение

Поставленные вопросы в проекте были успешно выполнены, наша команда создала игру для изучения азов химии. Мы использовали самые актуальные решения и программы:

- Платформа для разработки Unity – позволяет создавать приложения, работающие на более чем 25 различных платформах, включающих персональные компьютеры, игровые консоли, мобильные устройства, интернет-приложения и другие;

- Все дизайны индивидуальны и нарисованы с нуля;

- Актуальные методы обучения по предмету.

Создан альтернативный способов обучения, учитывая опросы, личный опыт, статистику достигнут оптимальный баланс в подаче материала ученикам. Конечно, как и любой проект, наш подвергается доработкам и дополнениям: расширение игры до нескольких предметов обучения, где каждый будет иметь свои сюжетные линии, усовершенствование функционала игры, вывод в массы на AppStore и Play Market.

В итоге представлен эффективный продукт, позволяющий потребителю:

- Ознакомится с предметом и понять его тонкости, а в дальнейшем все больше погружаться в изучение;

- Альтернативная форма обучения в игровом формате.

К недостаткам можно отнести рассмотрение только одной платформы для разработки игры, для разработки дизайнов и только определенный набор архитектур и решений, однако, используя предложенный подход можно быстро адаптировать разрабатываемый функционал в различные архитектурные решения.

Целью данной работы являлась разработка игры на платформе Unity, с использованием задания на основе химии 7–9 классов, предоставляющего ученику возможность изучение базы по предмету.

Исходя из поставленной цели, в работе были определены следующие задачи:

- Изучить существующие на информационном поле похожие игры;

- Составить актуальный план изучения материала;

- Разработать дизайн всех компонентов игры и создать проект в Unity.

Таким образом, все цели и задачи, поставленные вначале написания данной проектной работы, были полностью выполнены и освещены.

список ИСпользованных источников

- Анализ конкурентов (https://newtonew.com/app/13-igr-i-prilozhenij-dlja-izuchenija-himii).

- Химия на пальцах в иллюстрациях (Андрей Шляхов).