Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ)

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

ОТЧЕТ

о проектной работе

по теме: Игра-симулятор ИТ-компании

по дисциплине: Проектный практикум

Команда: НА СТРАЖЕ ВАШИХ ДЕНЕГ

Екатеринбург

2022

Содержание

Введение	3

Команда	4

1.	Целевая аудитория	5

2.	Календарный план проекта	6

3.	Определение проблемы	10

4.	Подходы к решению проблемы	11

5.	Анализ аналогов	12

6.	Требования к продукту и к MVP	14

7.	Стек для разработки	15

8.	Прототипирование	16

Заключение	20

Библиографический список	21

Введение

В настоящее время компьютер используется почти повсеместно: от игр и развлечений до обработки больших объемов информации, даже обучение постепенно переходит в онлайн. Общество стремительно преобразуется в «сетевое общество», где большую роль в организации жизнедеятельности играют электронные информационные сети.

Компьютер – универсальное устройство для обработки данных, так как с помощью него можно осуществлять поиск, обработку, передачу и хранение информации.

Знание устройства компьютера необязательно для рядового пользователя ПК, но это знание может пригодиться, если вы, например, соберётесь глубоко осваивать программирование. Между тем, знание строения, даже простейших элементов и принципов работы компьютера способно сэкономить человеку большое количество времени при выборе компьютера для личного и рабочего использования.

Цель проекта состоит в создании компьютерной игры образовательного характера, которая будет знакомить детей с устройством компьютера.

Для осуществления данной цели были выделены следующие задачи:

- выявить целевую аудиторию, которую заинтересует данный продукт;

- проанализировать аналогичные приложения и игры для того, чтобы определить функционал подобных приложений, их положительные черты и недостатки;

- разработать сценарии использования;

- создать дизайн-макеты;

- реализовать код в среде разработки (стадия программирования).

- Команда

Завьялова Анастасия Олеговна РИ-110913 – тимлид

Денисова Дарья Станиславовна РИ-110914 – дизайнер

Борщевская Жанна Александровна РИ-110911 – программист

Целевая аудитория

В качестве целевой аудитории был определен следующий круг лиц: дети в возрасте 9-12 лет. Они смогут узнать об устройстве компьютера, познакомиться с работой его элементов, играя.

Календарный план проекта

# Название проекта: Игра «Котоофис»

# Руководитель проекта: Завьялова А.О.

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед | 15 нед | 16 нед |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение проблемы | Вся команда | 1 неделя | 21.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Вся команда | 1 неделя | 21.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Завьялова А.О. | 1 неделя | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Завьялова А.О. | 1 неделя | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Завьялова А.О. | 1 неделя | 07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Борщевская Ж.А. | 1 неделя | 07.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Вся команда | 1 неделя | 14.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Борщевская Ж.А. | 1 неделя | 14.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Завьялова А.О. | 1 неделя | 21.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Вся команда | 1 неделя | 21.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Определение задач | Завьялова А.О. | 1 неделя | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Денисова Д.С. | 1 неделя | 04.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Вся команда. | 1 неделя | 04.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Денисова Д.С. | 2 недели | 04.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дизайн-макеты | Денисова Д.С. | 3 недели | 04.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Написание кода | Борщевская Ж.А. | 2 недели | 25.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тестирование приложения | Борщевская Ж.А. | 1 неделя | 09.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление MVP | Денисова Д.С. | 1 неделя | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение MVP | Борщевская Ж.А. | 2 недели | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание отчета | Завьялова А.О. | 1 неделя | 30.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации | Завьялова А.О. | 3 дня | 30.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита проекта | Вся команда |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение проблемы

Большинство людей знает о компьютере на уровне обычного пользователя (знают только о простых вещах: мышке, клавиатуре, мониторе и тд). Мало кто знает, как устроен компьютер, а эти знания сейчас жизненно необходимы, потому что мы используем компьютер каждый день, как в работе, так и в обычной жизни.

Подходы к решению проблемы

Мы предлагаем сделать образовательную игру, в конце которой игрок соберет свой собственный компьютер (прямо в игре), а в процессе игры получит знания об устройстве компьютера, которые он сможет использовать в дальнейшей жизни.

Анализ аналогов

У нашей игры достаточно юная целевая аудитория, и в самой игре затрагиваются сразу несколько аспектов (устройство компьютера, финансовая грамотность, работа в IT-компании). На основе этого мы выбрали такие компьютерные, как «Компьютер для малышей» и «Human Resource Machine».

Игра «Компьютер для малышей». Обучение состоит из пяти частей, в каждой из которых ребенок сможет научиться правильно пользоваться той или иной частью компьютера. В образовательную программу входят: учимся пользоваться мышкой; учимся пользоваться мышкой и клавиатурой; учимся играть на компьютере; раскрашиваем на компьютере. Окно игры представлено на рисунке 1.

Положительные стороны: разноплановое обучение, легко и понятно в использовании. Отрицательные стороны: может быстро наскучить, так как игре сложно удерживать внимание игрока, она только обучает, недостаточно игрового момента.

Рисунок 1 - окно игры «Компьютер для малышей»

Игра «Human Resource Machine». Это игра – головоломка. На каждом уровне босс дает работнику работу. Нужно автоматизировать его, запрограммировав своего маленького офисного работника. Если вы добьетесь успеха, вас повысят до следующего уровня еще на один год работы в офисе. Не волнуйтесь, если вы никогда не программировали раньше. Программирование – это просто решение головоломок. Окно игры представлено на рисунке 2.

Положительные стороны: игра в виде головоломки учит детей алгоритмам и оптимизации, интересная цель у персонажа. Отрицательные стороны: игра направлена больше на программирование, чем на изучение основ компьютерной грамотности.

Рисунок 2 - окно игры «Human Resource Machine»

Требования к продукту

Основные требования к создаваемой образовательной игре:

- сохранение результатов прохождения игры в файле;

- создание меню игры с выбором: «Новая игра», «Продолжить», «Выход»;

- изменение значений в показателях (здоровье, деньги, время) по мере прохождения игры;

- расчет баланса игровой валюты – котокоинов;

- подготовка теоретической части в игре – информации об устройстве компьютера;

- подготовка вопросов для тестирования игрока;

- реализация выдачи премии за успешное прохождение теста, если на большую часть вопросов дан правильный ответ;

- создание полных 5 рабочих дней;

- создание предобучения в начале игры в рамках собеседования с боссом и обучения с наставником;

- реализация магазина запчастей компьютера, покупка в котором осуществляется нажатием мыши;

- реализация возможности приобрести дополнительные устройства в магазине;

- подбор подходящего музыкального сопровождения;

- создание персонажей, дизайна игры;

- реализация сборки компьютера путем перетаскивания детали в нужное место на картинке системного блока.

Стек для разработки

Для создания игры в качестве среды разработки была выбрана Unity. Unity поддерживает C#, стандартный в отрасли язык программирования. Выбор пал именно на эту среду разработки из-за языка программирования и удобства в использовании. Логотип Unity представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 - логотип среды разработки

Прототипирование

- Начальные требования к прототипу:

- реализовать основные игровые алгоритмы;

- дизайн должен подходить целевой аудитории.

- Дизайн макеты:

- главная страница, меню игры;

- экран, где начинается предобучение в формате собеседования с боссом;

- экран с выбором завтрака;

- экран с выбором дороги до работы;

- экран с теорией;

- экран с тестом;

- экран с покупкой запчастей для компьютера;

- экран с покупкой дополнительных устройств;

- экран сборки компьютера.

- Заключение

Подводя итог всему вышесказанному, можно заметить, что компьютер стал незаменимой частью жизни людей, а знания о нем и о его устройстве становятся все более актуальными. Для ознакомления с устройством ПК была разработана образовательная игра. На данном этапе нашей командой был реализован MVP.

Библиографический список

- Нужно ли знать, как устроен компьютер? – 2021. – URL: https://school-science.ru/8/4/43038 (дата обращения: 20.03.2022).

- Игра «Компьютер для малышей» – 2008. – URL: https://gamestracker.org/torrents/pc/dlja_detej/kompjuter_dlja_malyshej_chasti_1_2_3_4_5/20-1-0-3251  (дата обращения: 01.04.2022).

- Игра «Human Resource Machine» – 2015. – URL: https://store.steampowered.com/app/375820/Human_Resource_Machine/ (дата обращения: 01.04.2022).

- Устройство компьютера – 2016. – URL: https://us-it.ru/kompyuternyj-likbez/ustrojstvo-kompyutera/ (дата обращения: 14.03.2022).