Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ)

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

ОТЧЕТ

о проектной работе

по теме: Web-Portfolio

по дисциплине: Проектный практикум 1A

Команда: processed cheese

Тимлид: Арсений Патрин РИ-130933

Аналитик: Илья Семенов РИ-131002

Дизайнер: Иван Орлов РИ-131003

Фронтенд-разработчик: Денис Суворов РИ-130936

Бэкенд-разработчик: Михаил Куцов РИ-130934

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Целевая аудитория	5

2.	Определение проблемы:	7

3.	Подходы к решению проблемы	12

4.	Анализ аналогов	15

5.	Календарный план проекта	19

6.	Сценарии использования	23

7.	Стек для разработки	28

8.	Прототипирование	29

9.	Проектирование и разработка системы	30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	34

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ	37

ПРИЛОЖЕНИЕ А	40

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	41

- ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где цифровые технологии стремительно развиваются, представление своих профессиональных навыков и достижений становится все более важным. Это особенно актуально для дизайнеров, чья работа требует наглядного демонстрирования своих проектов и идей. Тем не менее, многие из них сталкиваются с проблемой поиска качественных веб-ресурсов, которые позволяют создать профессиональное онлайн-портфолио. Отсутствие таких платформ затрудняет процесс поиска работы, ограничивая возможности дизайнеров продемонстрировать свои навыки и таланты потенциальным работодателям.

Актуальность выбранной темы обусловлена недостаточной разработанностью и освещенностью вопроса о предоставлении удобных и функциональных онлайн-платформ для создания портфолио. На сегодняшний день существует множество сервисов, однако далеко не все они отвечают требованиям дизайнеров и обладают необходимыми функциями для полноценного представления их работ. В этой связи разработка специализированного сервиса онлайн-портфолио представляется крайне востребованной и необходимой.

Цель данного проекта – создать сервис онлайн-портфолио, который позволит дизайнерам легко загружать и демонстрировать свои работы, а также взаимодействовать с другими профессионалами в своей области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Изучить существующие веб-ресурсы для создания онлайн-портфолио, выявить их преимущества и недостатки.

- Разработать интерфейс сервиса, который будет интуитивно понятным и удобным для пользователей.

- Обеспечить возможность загрузки и демонстрации дизайнерских работ в различных форматах.

- Создать функционал для взаимодействия пользователей сервиса, включая обмен сообщениями и комментариями.

- Провести тестирование сервиса и внести необходимые коррективы на основании полученных отзывов.

Выполнение данных задач позволит создать качественный и востребованный продукт, который решит проблему отсутствия удобных и функциональных онлайн-платформ для создания портфолио дизайнеров, а также расширит их возможности по представлению своих работ потенциальным работодателям и коллегам.

Целевая аудитория

1. Что? (What?)

Сегментация по типу товара: Мы предлагаем платформу для создания веб-портфолио, включающую:

- Новостную ленту

- Добавление работ/ наград

- Оценка работ других пользователей

- Быстрая работа поддержки

2. Кто? (Who?)

Сегментация по типу потребителя:

- Пол: Мужчины и женщины

- Возраст: 2–4  курс университета

- Профессия: Дизайнеры, иллюстраторы, фотографы, архитекторы, студенты художественных школ, фрилансеры

3. Почему? (Why?)

Сегментация по типу мотивации:

- Потребность: продемонстрировать свои работы потенциальным клиентам или работодателям

- Мотивация: Повышение видимости в профессиональном сообществе, поиск работы, получение заказов, демонстрация навыков

- Решаемая проблема: Отсутствие профессиональной и легко настраиваемой платформы для создания портфолио

4. Когда? (When?)

Сегментация по ситуации:

- Когда приобретается продукт:

  - В начале карьеры

  - При смене работы или профессии

  - После завершения крупного проекта или обучения

5. Где? (Where?)

Сегментация по месту покупок:

- Точки контакта с клиентом:

  - Онлайн-платформы (собственный сайт, социальные сети)

Выводы:

Проведенная сегментация целевой аудитории по методике 5W позволила выявить основные потребности и мотивации потенциальных клиентов. Это позволит разработать и позиционировать продукт таким образом, чтобы максимально удовлетворять потребности целевой аудитории и эффективно привлекать новых пользователей.

Определение проблемы:

1. Изучение конкурентов

Анализ конкурентов может выявить слабые места в их продуктах и понять, что можно улучшить в собственном проекте.

- Конкуренты: Behance, Dribbble, Squarespace, Wix.

- Анализ отзывов и комментариев на сайтах конкурентов, чтобы понять, что пользователи ценят и что их беспокоит.

| Платформа | Проблемы, выявленные в отзывах |
| --- | --- |
| Behance | Ограниченные возможности добавления работ |
| Dribbble | Ограниченные возможности оценки работ других пользователей и, высокая стоимость |
| Squarespace | Медленная загрузка, сложная настройка для новичков |
| Wix | Медленная загрузка, реклама на бесплатных планах, которая усложняет работу |

2. Тематические форумы

Поиск информации на тематических форумах позволяет понять, с какими вопросами и проблемами сталкиваются пользователи.

- Форумы: Reddit (subreddits для дизайнеров), Designer Hangout, Graphic Design Forum.

- Действия: Поиск тем, связанных с созданием портфолио, чтение и анализ обсуждений.

| Форум | Вопросы и жалобы |
| --- | --- |
| Reddit | Как создать профессиональное портфолио? Какие платформы лучше? Проблемы понятия функций сайта |
| Designer Hangout | Лучшие платформы для дизайнеров, проблемы с выгрузкой работ на существующих платформах |
| Graphic Design Forum | Как быстро создать портфолио? Проблемы с адаптивностью дизайна |

3. Социальные сети

Мониторинг социальных сетей позволяет узнать мнение пользователей о существующих платформах для портфолио.

- Платформы: ВКонтакте, Instagram, Telegram

- Действия: найти группы и страницы, посвященные дизайнерам и их портфолио, читать комментарии и обсуждения, выявляя проблемы пользователей.

| Проблема | Примеры комментариев (Instagram) | Примеры комментариев (Telegram) | Примеры комментариев (ВКонтакте) |
| --- | --- | --- | --- |

| Сложность использования | Очень сложно разобраться, как добавить новый проект | Интерфейс запутанный и не интуитивный | Добавление работ - целая эпопея |
| --- | --- | --- | --- |

| Скорость загрузки | Мои работы долго загружаются, и посетители уходят | Сайт очень медленный | Очень медленная загрузка изображений |
| --- | --- | --- | --- |

| Ограниченная поддержка | Не могу получить ответ от службы поддержки | Поддержка не помогает решить мою проблему | Поддержка отвечает неделями |
| --- | --- | --- | --- |

| Высокая стоимость | Подписка слишком дорогая | Платные функции не стоят своих денег | Невыгодные условия платной подписки |
| --- | --- | --- | --- |

4. Отзывы

Анализ отзывов на специализированных сайтах помогает выявить детальные проблемы и потребности клиентов.

- Сайты: Yell, IRecommend, Otzovik

- Действия: Поиск платформ для создания портфолио, чтение отзывов пользователей, выделение ключевых проблем и потребностей.

| Сайт | Категория | Проблема/Потребность | Описание | Количество отзывов | Примеры отзывов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| IRecommend | Функциональность | Проблемы с навигацией | Сложно найти нужную информацию, не интуитивное меню | 3 | "Навигация запутанная, пришлось долго искать раздел с проектами." |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| IRecommend | Скорость загрузки | Долгая загрузка страниц | Страницы загружаются слишком медленно, что отталкивает потенциальных клиентов | 4 | "Страница грузится медленно, это отпугивает посетителей." |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Otzovik | Обратная связь | Отсутствие быстрой обратной связи | Клиенты жалуются на отсутствие или долгий ответ на их запросы | 2 | "Отправил запрос через форму обратной связи, но ответа так и не получил." |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Yell | Технические проблемы | Ошибки и баги при загрузке сайта | Периодические ошибки и баги, которые мешают использованию сайта | 3 | "Сайт несколько раз просто не загрузился, пришлось перезагружать." |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Yell | Интерактивность | Недостаток интерактивных элементов | Отсутствие анимаций, видео и других интерактивных элементов, которые оживляют сайт | 2 | "Хотелось бы видеть больше интерактивных элементов, таких как анимации и видео." |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Анализ поисковых запросов

Шаги анализа:

- Сбор данных о поисковых запросах: использовать Wordstat и Google Trends для сбора данных о запросах пользователей, связанных с веб-портфолио.

- Классификация запросов: разделить запросы на категории в зависимости от проблемы клиента.

- Анализ уровней «боли»: классифицировать выявленные проблемы по уровням «боли».

| Категория | Проблема | Описание | Количество запросов | Примеры запросов | Уровень «боли» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие ресурсов | Недостаток времени | Пользователи ищут быстрые решения для создания веб-портфолио | 500 | "быстро создать веб-портфолио", "готовые шаблоны портфолио" | Технический |
| Отсутствие ресурсов | Недостаток денег | Получение полного доступа к имеющемуся функционалу | 450 | "бесплатные сайты для портфолио" | Влияние на финансы |
| Неудачные попытки решения | Низкая производительность портфолио | Поиск способов улучшить скорость и производительность сайта | 180 | "оптимизация сайта портфолио" | Технический |
| Недовольство состоянием | Недовольство дизайном | Ищут вдохновение и идеи для улучшения дизайна своего веб-портфолио | 350 | "идеи для портфолио", "красивый дизайн портфолио" | Личный интерес |

Анализ поисковых запросов пользователей с использованием сервисов Wordstat и Google Trends позволил выявить ключевые проблемы и потребности целевой аудитории веб-портфолио. На основании собранных данных можно сделать следующие выводы:

Уровни «боли» пользователей:

- Технический уровень:

  - Запросы, связанные с созданием, улучшением и исправлением технических ошибок в веб-портфолио, показывают, что технические аспекты являются значимой проблемой для пользователей. Они нуждаются в знаниях и поддержке для решения этих задач.

- Влияние на финансы:

  - Запросы "стоимость создания веб-портфолио" и "лучшие студии для создания веб-портфолио" указывают на финансовые соображения пользователей. Они хотят знать, во сколько обойдется профессиональная помощь, и ищут оптимальные варианты за свои деньги.

- Личный интерес:

  - Запросы на вдохновение и примеры успешных портфолио свидетельствуют о стремлении пользователей создать не только технически корректное, но и эстетически привлекательное портфолио, которое отражает их личные и профессиональные качества.

Подходы к решению проблемы

Проблемы и альтернативные решения:

- Изучение конкурентов:

  - Проблема: Сложность настройки на платформах для портфолио.

Альтернативные решения: a) Улучшение существующего функционала: Повышение удобства использования существующих функций. b) Пользовательские опросы и интервью: Проведение опросов и интервью для выявления конкретных потребностей пользователей.

- Тематические форумы:

  - Проблема: Сложность поиска информации и недостаток поддержки пользователей.

Альтернативные решения: a) Создание базы знаний: Разработка обширной базы знаний и FAQ по использованию платформы. b) Активное участие в форумах: нанять специалистов для активного участия в обсуждениях на тематических форумах. c) Интеграция с форумами: Интеграция платформы с популярными тематическими форумами для быстрого доступа к обсуждениям.

- Социальные сети:

  - Проблема: Негативные отзывы о скорости загрузки и сложности интерфейса.

Альтернативные решения: a) Оптимизация скорости загрузки: Внедрение технологий ускорения загрузки страниц. b) Упрощение интерфейса: Переработка интерфейса с акцентом на интуитивность и удобство использования.

- Отзывы:

  - Проблема: Долгая загрузка страниц и отсутствие быстрой обратной связи.

Альтернативные решения: a) Техническая оптимизация: Оптимизация кода для ускорения загрузки страниц. b) Поддержка 24/7: Введение круглосуточной поддержки для быстрого решения проблем пользователей. c) Использование чат-ботов: Внедрение чат-ботов для мгновенной помощи и ответа на запросы пользователей.

- Анализ поисковых запросов:

  - Проблема: Недостаток времени и ресурсов у пользователей для создания качественного веб-портфолио.

Альтернативные решения: a) Обучающие материалы: Создание обучающих материалов и видеоуроков. b) Консультационные услуги: Введение консультационных услуг по созданию и оптимизации веб-портфолио.

Анализ альтернатив:

- Критерии анализа:

  - Удобство использования

  - Стоимость внедрения

  - Время на реализацию

  - Влияние на пользовательский опыт

  - Возможность масштабирования

- Анализ альтернативных решений:

| Проблема | Альтернатива | Удобство использования | Стоимость внедрения | Время на реализацию | Влияние на пользовательский опыт | Возможность масштабирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостаток функциональности | Улучшение существующего функционала | Высокое | Средняя | Среднее | Высокое | Средняя |
|  | Пользовательские опросы и интервью | Высокое | Низкая | Низкое | Высокое | Низкая |
| Сложность поиска информации | Создание базы знаний | Высокое | Средняя | Среднее | Высокое | Высокая |
|  | Активное участие в форумах | Среднее | Средняя | Среднее | Высокое | Низкая |
|  | Интеграция с форумами | Высокое | Высокая | Высокое | Высокое | Высокая |
| Долгая загрузка страниц | Техническая оптимизация | Высокое | Средняя | Среднее | Высокое | Высокая |
|  | Поддержка 24/7 | Высокое | Высокая | Среднее | Высокое | Высокая |
|  | Использование чат-ботов | Высокое | Средняя | Среднее | Высокое | Высокая |
| Недостаток времени и ресурсов | Обучающие материалы | Высокое | Низкая | Среднее | Высокое | Средняя |
|  | Консультационные услуги | Высокое | Высокая | Высокое | Высокое | Средняя |

Выбор решений:

- Создание базы знаний и оптимизация скорости загрузки для улучшения взаимодействия с пользователями.

- Использование чат-ботов для обеспечения быстрой обратной связи.

Анализ аналогов

1. Определение целей анализа конкурентов

Основные цели анализа конкурентов:

- Определение сильных и слабых сторон конкурентов.

- Выявление лучших практик и инноваций в индустрии.

- Определение уникального торгового предложения (УТП) для нашего проекта.

- Оценка возможностей для улучшения пользовательских навыков.

- Формирование стратегии позиционирования на рынке.

2. Определение конкурентов

Конкуренты могут быть разделены на несколько категорий:

- Прямые конкуренты:

  - Behance (behance.net)

  - Dribbble (dribbble.com)

  - Adobe Portfolio (portfolio.adobe.com)

- Косвенные конкуренты:

  - Squarespace (squarespace.com)

  - Wix (wix.com)

  - WordPress с темами для портфолио (wordpress.com)

3. Определение критериев анализа конкурентов

Для анализа конкурентов будем использовать следующие критерии:

- Функциональность:

  - Добавление работ/наград

  - Возможность оценки работ других пользователей

- Пользовательский опыт (UX):

  - Простота использования

  - Навигация и структура

  - Скорость загрузки

- Дизайн:

  - Вариативность дизайнов

  - Адаптивность (мобильная версия)

- Ценовая политика:

  - Бесплатные и платные планы

  - Соотношение цена-качество

4. Анализ

Создадим таблицу для каждого критерия анализа, чтобы сравнить конкурентов.

Функциональность

| Критерий | Behance | Dribbble | Adobe Portfolio | Squarespace | Wix | WordPress |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавление работ/наград | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Возможность оценки работ других пользователей | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Наличие support системы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

Пользовательский опыт (UX)

| Критерий | Behance | Dribbble | Adobe Portfolio | Squarespace | Wix | WordPress |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Простота использования | Высокая | Высокая | Средняя | Средняя | Высокая | Средняя |
| Навигация и структура | Отличная | Отличная | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Зависит от темы |
| Скорость загрузки | Быстрая | Быстрая | Быстрая | Средняя | Средняя | Зависит от хостинга |

Дизайн

| Критерий | Behance | Dribbble | Adobe Portfolio | Squarespace | Wix | WordPress |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариативность дизайнов | Высокая | Высокая | Средняя | Высокая | Высокая | Высокая |
| Адаптивность | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

Ценовая политика

| Критерий | Behance | Dribbble | Adobe Portfolio | Squarespace | Wix | WordPress |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бесплатные планы | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Платные планы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Соотношение цена-качество | Высокое | Высокое | Высокое | Среднее | Высокое | Зависит от темы и хостинга |

5. Сопоставить полученные данные

Проанализируем таблицы для выявления сильных и слабых сторон каждого конкурента.

- Behance и Dribbble:

  - Сильные стороны: Отличная эстетичность, хорошая навигация, бесплатные планы.

- Adobe Portfolio:

  - Сильные стороны: Хорошая поддержка, интеграция с Adobe Creative Cloud.

  - Слабые стороны: нет бесплатного плана.

- Squarespace и Wix:

  - Сильные стороны: Удобная навигация, наличие быстрой поддержки

  - Слабые стороны: Платные планы, средняя скорость загрузки.

- WordPress:

  - Сильные стороны: Удобная и быстрая support система, наличие чата среди пользователя

  - Слабые стороны: Сложность использования для новичков, зависимость от хостинга.

6. Выводы

На основе анализа конкурентов можно сделать следующие выводы:

- Функциональность и кастомизация: для привлечения пользователей важно предложить качественную поддержку для пользователей.

- Пользовательский опыт: Простота использования и быстрая загрузка важны для удержания пользователей. Behance и Dribbble обеспечивают высокую простоту использования.

- Ценовая политика: Бесплатные планы, и поддержка привлекают пользователей, что способствует их удержанию.

Календарный план проекта

Название проекта:

Руководитель проекта:

Таблица 1 – Календарный план

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-2 нед | 3-4 нед | 5-6 нед | 7-8 нед | 9-10 нед | 11-12 нед | 13 нед | 14 нед |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение проблемы | Семенов И.А. | 1 неделя | 04.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Семенов И.А. | 1 неделя | 11.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Семенов И.А. | 1 неделя | 04.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Семенов И.А. | 1 неделя | 04.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Семенов И.А. | 1 неделя | 11.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Куцов М.В. Суворов Д.С. Орлов И.Н. | 1 неделя | 04.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Патрин А.С. | 1 неделя | 11.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Куцов М.В. Суворов Д.С. Орлов И.Н. | 1 неделя | 11.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Патрин А.С. | 1 неделя | 04.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Патрин А.С | 1 неделя | 11.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Определение задач | Патрин А.С. | 1 неделя | 04.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Куцов М.В. Суворов Д.С. | 2 недели | 18.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Орлов И.Н. Патрин А.С. | 1 неделя | 18.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Суворов Д.С. Орлов И.Н. | 2 недели | 18.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Создание дизайн-макетов и дальнейшая их доработка | Орлов И.Н. | 5 недель | 18.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Выбор названия веб-сервиса | Вся команда | 1 неделя | 25.03.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Работа над начальной страницей сайта | Куцов М.В. Суворов Д.С. Орлов И.Н. | 1 неделя | 01.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Создание страниц регистраций/авторизации/восстановления пароля и т.д. | Куцов М.В. Суворов Д.С. Орлов И.Н. | 1 неделя | 08.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Разработка страницы профиля (ввод личных данных, загрузка работ, тех. поддержка) | Куцов М.В. Суворов Д.С. Орлов И.Н. | 1 неделя | 15.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Работа над основной страницей сайта | Куцов М.В. Суворов Д.С. Орлов И.Н. | 1 неделя | 22.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Куцов М.В. Суворов Д.С. Орлов И.Н. | 1 неделя | 29.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Доработка сайта и тестирование | Куцов М.В. Суворов Д.С. | 3 недели | 6.05.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление MVP | Куцов М.В. Суворов Д.С. | 1 неделя | 3.06.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение MVP | Куцов М.В. Суворов Д.С. | 1 неделя | 10.06.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание отчета | Патрин А.С. Семенов И.А. | 6 недель | 01.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации и составление речи к предзащите | Патрин А.С. Орлов И.Н. Семенов И.А. | 2 недели | 06.05.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Подготовка всей команды к защите проекта | Вся команда | До защиты проекта | 20.05.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Доработка презентации к выступлению | Патрин А.С Семенов И.А. | До защиты проекта | 20.05.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита проекта | Вся команда |  | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сценарии использования

Наш сервис предоставляет возможность дизайнеру продемонстрировать свои работы, навыки и награды потенциальным клиентам, коллегам. Другие дизайнеры/пользователи могут просматривать работы, реагировать на них и связываться с автором.

Участник:

- Дизайнер/пользователь: Человек, который выкладывает свои работы/награды.

Основные функции:

- Регистрация и авторизация:

  - Регистрация: Дизайнер может создать учетную запись, указав свои личные данные.

  - Авторизация: Вход в систему через почту.

- Создание работ:

  - Добавление работ: Пользователь может добавлять новые работы.

- Просмотр портфолио:

  - Страница проектов: Просмотр всех работ дизайнера.

  - Страница проекта: Описание работы, включая изображения, технологии, используемые в проекте.

- Контактная информация:

  - Контактные данные: Отображение email, телефона и социальных сетей фрилансера.

- Отзывы и рекомендации:

  - Добавление отзыва: Клиенты могут оставить свой комментарий по работе.

  - Просмотр отзывов: Отзывы отображаются на выложенной работе.

Примеры сценариев использования:

- Регистрация и настройка портфолио:

  - Дизайнер регистрируется на сайте.

  - Настраивает свой профиль, добавляет фото и контактную информацию.

  - Добавляет несколько работ/наград, заполняет их описания и загружает изображения.

- Просмотр и взаимодействие с портфолио:

  - Другой дизайнер заходит на главную страницу портфолио.

  - Просматривает выложенные работы.

  - Ознакомившись с работой, пользователь оставляет комментарий.

- Требования к продукту и к MVP

Требования клиентов

Клиенты проекта – дизайнеры, загружающие свои работы/награды, и пользователи, просматривающие работы, оставляющие комментарии и лайки, и связывающиеся с авторами. Основная цель системы – предоставление платформы для демонстрации дизайнерских работ и взаимодействия между дизайнерами и пользователями.

Функциональные требования

- Регистрация и авторизация

  - Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться на платформе, указав email и пароль.

  - Пользователь должен иметь возможность войти в систему, используя email и пароль.

- Профиль пользователя и дизайнера

  - Пользователь должен иметь возможность создать и редактировать свой профиль, добавляя фото и контактную информацию.

- Управление работами

  - Дизайнер должен иметь возможность загружать работы, добавляя описание и изображения.

  - Дизайнер должен иметь возможность удалять свои работы.

  - Пользователи должны иметь возможность просматривать работы дизайнеров.

- Интерактивные элементы

  - Пользователь должен иметь возможность оставлять комментарии на работы и читать другие.

  - Пользователь должен иметь возможность ставить лайки на работы.

  - Пользователь должен иметь возможность просматривать количество лайков и комментариев на каждой работе.

Нефункциональные требования

- Производительность

  - Время загрузки страниц должно быть минимальным.

  - Система должна поддерживать большое количество одновременных пользователей без снижения производительности.

- Удобство сопровождения

  - Кодовая база должна быть хорошо документирована и структурирована для облегчения сопровождения и обновлений.

- Расширяемость

  - Архитектура системы должна позволять легко добавлять новые функции и модули.

- Надежность

  - Система должна обеспечивать высокую доступность и устойчивость к сбоям.

  - Должны быть предусмотрены механизмы резервного копирования и восстановления данных.

Производные требования

- Безопасность

  - Все данные пользователей должны быть защищены с помощью шифрования.

  - Доступ к функциям и данным должен быть защищен с помощью системы ролей и прав.

- Скалируемость

  - Система должна поддерживать добавление новых серверов или увеличение мощности существующих серверов для обработки увеличивающейся нагрузки.

- Интернационализация

  - Система должна поддерживать различные языки интерфейса.

  - Должна быть возможность добавлять новые языки без значительных изменений в коде.

Стек для разработки

Наш стек технологий:

- Языки программирования: Python, JavaScript.

- Фреймворки: Django + drf, Vue.js.

- Языки стилей: html, css (bootstrap5).

- БД: Postgresql, redis.

- Другое: Git, Github, Docker, Figma, Photoshop

Прототипирование

Данный этап был выполнен с помощью инструмента Figma. Вот ссылка на воркспейс:

https://www.figma.com/design/SH3Wx27vtC2QcRj3vVvqoS/Untitled?node-id=70-2&t=luWNdaIgb7qdFCGK-1

Также в приложении Б есть скришоты с этой фигмы.

Проектирование и разработка системы

Описание модулей и их задачи

- Модуль регистрации и авторизации

  - Задачи: Регистрация новых пользователей, аутентификация существующих пользователей.

  - Функции: Регистрация, вход в систему, восстановление пароля.

- Модуль управления профилем

  - Задачи: Создание и редактирование профилей пользователей и дизайнеров.

  - Функции: Просмотр профиля, редактирование информации профиля, загрузка аватаров.

- Модуль управления работами

  - Задачи: Загрузка, редактирование работ дизайнеров.

  - Функции: Добавление работы, редактирование работы, просмотр работы.

- Модуль взаимодействия пользователей (лайки и комментарии)

  - Задачи: Обеспечение возможности пользователям ставить лайки и оставлять комментарии.

  - Функции: Добавление лайков, добавление комментариев, удаление комментариев, просмотр комментариев и лайков.

- Административный модуль

  - Задачи: Управление пользователями и контентом сайта.

  - Функции: Модерация комментариев и работ, блокировка пользователей, управление категориями работ.

- База данных

  - Задачи: Хранение данных пользователей, работ, комментариев, лайков и сообщений.

  - Функции: Обеспечение целостности и безопасности данных, выполнение запросов.

- Фронтенд интерфейс

  - Задачи: Обеспечение пользовательского интерфейса.

  - Функции: Отображение страниц сайта, обработка пользовательского ввода, взаимодействие с бэкендом.

Алгоритм работы приложения

- Регистрация и авторизация:

  - Пользователь вводит данные (email, пароль).

  - Система проверяет корректность данных.

  - Если данные корректны, пользователь создается в базе данных.

  - В случае входа, система проверяет соответствие email и пароля в базе данных.

  - Если данные совпадают, пользователь авторизуется.

- Управление профилем:

  - Пользователь переходит на страницу профиля.

  - Система загружает данные профиля из базы данных.

  - Пользователь редактирует данные и сохраняет изменения.

  - Система обновляет данные в базе данных.

- Загрузка и просмотр работ:

  - Дизайнер загружает работу (заголовок, описание, изображение).

  - Система сохраняет данные в базе данных.

  - Пользователь переходит на страницу работы, данные загружаются из базы данных и отображаются.

- Взаимодействие пользователей:

  - Пользователь ставит лайк или оставляет комментарий.

  - Система сохраняет данные в базе данных.

  - Данные обновляются в реальном времени на странице работы.

Схема взаимодействия модулей (схема потоков данных)

- Регистрация и авторизация:

Ввод данных -> Обработка на сервере -> Запись в базу данных -> Ответ пользователю.

- Управление профилем:

Запрос данных -> Получение данных из базы -> Отображение на фронтенде -> Редактирование данных -> Обновление в базе данных.

- Загрузка и просмотр работ:

Загрузка работы -> Сохранение в базе данных -> Отображение на фронтенде -> Просмотр работы пользователем.

- Взаимодействие пользователей:

Лайк/комментарий -> Сохранение в базе данных -> Обновление данных на фронтенде.

Процесс разработки модулей

- Регистрация и авторизация:

  - Реализация API для регистрации и авторизации.

  - Создание форм для регистрации и входа на фронтенде.

  - Тестирование функциональности.

- Управление профилем:

  - Разработка интерфейса для редактирования профиля.

  - Реализация API для работы с данными профиля.

  - Тестирование редактирования и обновления профиля.

- Загрузка и просмотр работ:

  - Создание формы для загрузки работ.

  - Разработка интерфейса для просмотра работ.

  - Реализация API для работы с данными работ.

  - Тестирование загрузки и отображения работ.

- Взаимодействие пользователей:

  - Разработка интерфейса для лайков и комментариев.

  - Реализация API для работы с лайками и комментариями.

  - Тестирование взаимодействия пользователей.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения проекта по разработке сервиса онлайн-портфолио были достигнуты все поставленные цели и задачи. Основной целью было создание удобного и функционального инструмента, который позволяет дизайнерам демонстрировать свои работы и взаимодействовать с другими профессионалами в своей области. В процессе работы удалось реализовать все необходимые функциональные элементы и провести предварительное тестирование сервиса.

Общие выводы свидетельствуют о значимости и актуальности разработанного решения. В процессе исследования были изучены существующие веб-ресурсы для создания онлайн-портфолио, что позволило выявить их преимущества и недостатки. Эти данные послужили основой для разработки интуитивно понятного интерфейса нашего сервиса, который облегчает процесс создания и обновления портфолио. Также была реализована возможность загрузки и демонстрации дизайнерских работ в различных форматах, что позволяет пользователям полноценно представлять свои проекты.

Основная проблема, с которой сталкиваются дизайнеры, заключается в отсутствии качественных и удобных веб-ресурсов для создания портфолио. Этот проект направлен на решение данной проблемы, предоставляя платформу, которая удовлетворяет всем требованиям пользователей. В ходе работы были достигнуты значительные успехи, однако, как и у любого проекта, у него есть свои положительные и отрицательные стороны.

К положительным сторонам можно отнести удобство использования, широкий спектр функциональных возможностей и создание сообщества, где дизайнеры могут взаимодействовать, обмениваться опытом и получать обратную связь. Сервис позволяет легко загружать работы, создавать галереи проектов и описывать их, что значительно упрощает процесс демонстрации навыков и достижений.

Среди отрицательных сторон можно выделить тот факт, что на текущем этапе сервис еще не прошел полное тестирование на реальных пользователях. Это может выявить дополнительные проблемы и недоработки, которые не были учтены на этапе разработки. Также возможны технические ограничения, связанные с загрузкой больших файлов или специфических форматов, которые требуют дополнительной оптимизации и доработки.

Перспективы дальнейшей разработки включают несколько ключевых направлений. В первую очередь, необходимо провести полное тестирование сервиса на реальных пользователях для выявления и устранения возможных проблем. На основании полученных отзывов планируется внести необходимые корректировки и улучшения. Также важно работать над оптимизацией производительности, чтобы обеспечить быструю и стабильную работу сервиса при загрузке больших объемов данных.

В будущем планируется расширение функциональности сервиса. Одним из перспективных направлений является интеграция с социальными сетями, что позволит пользователям легче делиться своими работами и привлекать внимание потенциальных работодателей. Также рассматривается возможность разработки мобильного приложения, что сделает сервис более доступным и удобным для использования на различных устройствах. Еще одной важной задачей является локализация сервиса на другие языки и адаптация для пользователей из разных стран, что позволит расширить аудиторию и сделать сервис международным.

Таким образом, проект по созданию сервиса онлайн-портфолио достиг значительных успехов и продемонстрировал свою актуальность и востребованность. Запуск и тестирование на реальных пользователях станут важным этапом в дальнейшей разработке, позволяя выявить и устранить возможные недостатки. Дальнейшее развитие и совершенствование сервиса обеспечат его популярность и востребованность среди дизайнеров, предоставляя им удобный и функциональный инструмент для демонстрации своих работ и взаимодействия с профессиональным сообществом.

- ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- https://chat.openai.com – Нейросеть ChatGPT

- https://stackoverflow.com/ - форум для программистов, использовали рy и en

- https://www.youtube.com/ - видео хостинг YouTube

- https://vuejs.org/guide/introduction.html - сайт, который помог разобраться в фреймворке vue.js, что помогло написать клиентскую часть

- https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/ - bootstrap помогал разобраться в классах стилей, кто за что отвечает и тд

- https://docs.djangoproject.com/en/5.0/ - django docum помогал вспоминать некоторые моменты связанные с бэкендом

- https://djangocentral.com/ - различные статьи которые тоже помогали писать бэк

- https://habr.com/ - вспомогательные статьи

- https://www.django-rest-framework.org/ - это помогало написать апи

- https://www.figma.com/design/SH3Wx27vtC2QcRj3vVvqoS/Untitled?node-id=70-2&t=luWNdaIgb7qdFCGK-1 – макеты/прототипы в Figma

- https://github.com/XxXmishkaXxX/social-network-site-project - GitHub с нашим проектом

- https://ru.yougile.com/team/a0f306aad9d9/processed-cheese/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0 -  наша доска yougile

- https://www.youtube.com/watch?v=JwZaxecyyY4 - наша видео-презентация продукта.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

- Приложение Б