Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ)

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

Школа бакалавриата

Образовательная игра по химии

Отчет по дисциплине: Проектный практикум

Команда: Nemozilla Foxes

Куратор: Спиричева Наталия Рахматулловна

Екатеринбург

2022

Содержание

Введение	3

Команда	3

1	Целевая аудитория	5

2	Календарный план проекта	6

3	Определение проблемы	7

4	Подходы к решению проблемы	8

5	Анализ аналогов	9

6	Требования к продукту и к MVP	10

7	Стек для разработки	11

8	Прототипирование	12

9	Разработка системы	16

Заключение	17

список использованных источников	18

ПРИЛОЖЕНИЕ А	19

Введение

Недостаток знаний большинства людей по химии всегда был довольно большим. Проблема в том, что с каждым годом незнание только усугубляется. Наша команда провела опрос по данной теме чтобы в этом удостовериться. Исходя из результатов опроса, знания людей о химии не были высокими. По своему опыту можем сказать, что большинство учеников не понимает химию из-за того, что считает её сложной и непонятной, а уже такое отношение к химии мешает её изучению. Мы поставили себе цель - изменить отношение учеников к химии.

Для начала, наша команда попыталась найти готовые решения среди приложений, ведь мы собрались предоставить продукт в качестве образовательной игры. К сожалению, решения, которое бы удовлетворяло всем важным для обучения аспектам, не было обнаружено.

Тогда наша команда поставила себе цель улучшить знания людей о химии путём создания компьютерной игры, которая бы создала положительное мнение о науке химия. В качестве задач мы выделили для себя следующее:

- Распределить роли в команде,

- Выбрать способы коммуникации,

- Составить подзадачи и расписание работ,

- Разработать игру, следуя расписанию,

- Подготовить презентацию.

- Команда

Трофимова Ольга Сергеевна РИ-110930 – тимлид

Нагнибеда Алиса Александровна РИ-110941 – дизайнер

Сабитова Алина Раильевна РИ-110931 – дизайнер

Аблеева Светлана Рустемовна РИ-110931 – аналитик

Филоник Кирилл Русланович РИ-110931 – программист

Целевая аудитория

Основной проблемой, выявленной нами при разработке игры, является очевидное нежелание школьников углубляться в химию. Оно исходит от непонимания азов. В связи с этим взаимодействовать нужно с аудиторией, которая еще только начинает изучение этой науки. Так как предмет "химия" начинается в 8 классе, нам целесообразнее ориентироваться на аудиторию этого возраста и чуть младше. Таким образом, нашей целевой аудиторией являются школьники 6-8 класса (12-14 лет).

Календарный план проекта

Календарный план проект представлен в приложении А в таблице 2.

Название проекта: Химия миры

Руководитель проекта: Трофимова Ольга Сергеевна

Определение проблемы

В школе, начиная изучать химию, многие ученики сталкиваются с трудностями, все кажется непонятным, сложным и ненужным. Из-за этого большинство детей даже не пытается ее понять. Мы можем подтвердить сказанное не только своим персональным опытом, но и данными опроса (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Осведомлённость населения о химии

Вследствие этого тяжело даются даже азы химии, а про дальнейший материал, не построив фундамент знаний, вообще говорить сложно. Результатом всего этого является не только возможная низкая успеваемость, но и не самая удачная сдача ЕГЭ по химии.

С описанной нами ранее проблемой сталкиваются многие, в том числе и мы сами. Чтобы помочь школьникам избежать подобных ошибок мы разрабатываем нашу игру.

Подходы к решению проблемы

Создать компьютерную игры в жанре RPG, которая будет способствовать формированию хорошего мнения о науке химия.

Анализ аналогов

Прямые конкуренты – это аналогичное программное обеспечение на аналогичном рынке и работающий с целевой аудиторией, что и разрабатываемый продукт. Косвенные конкуренты – это похожее программное обеспечение с другими характеристиками или абсолютно другой продукт, но работающие с целевой аудиторией, что и разрабатываемый продукт. Анализируя рынок, мы выявили, что большинство игр про химию, это тесты на знания таблицы Менделеева, визуализация химических элементов и знакомство с ними, например, нашими конкурентами будут являться 2 потенциально подходящие игры: "The Elements" и "Chemical Valence". Для более наглядного сравнения мы сделали табличку, четко отражающую все критерии сравнения. Из этой таблички становится очевидно превосходство нашей игры над другими выбранными по ряду параметров.

Таблица 1 – Анализ конкурентов

| Название | Химия Миры | The Elements | Chemical Valence |
| --- | --- | --- | --- |
| Возраст целевой аудитории | 12+ | 6+ | 16+ |
| Примеры применений знаний в быту | есть | есть | нет |
| Доступен для скачивания | нет | да | да |
| Геймплей | есть | нет | есть |
| Сюжет | есть | нет | нет |

Требования к продукту и к MVP

- MVP нашего продукта - компьютерная игра с 1 рабочим тестом.

- Игра должна иметь однопользовательский режим.

- Возрастной рейтинг 12+

Стек для разработки

Для нашего проекта мы использовали следующие программы: среду разработки Unity, сервис figma и aseprite (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Стек разработки

Прототипирование

Ниже приведены прототипы игровых механик и интерфейса игры (см. Рисунок 3-8).

Рисунок 3 – Прототип интерфейса

Рисунок 4 – Прототип мини игры уравнение

Рисунок 5 – Прототип мини игры смешивание колбочек (1)

Рисунок 6 – Прототип мини игры смешивание колбочек (2)

Рисунок 7 – Прототип мини игры смешивание колбочек (3)

Рисунок 8 – Прототип мини игры собери атом

Разработка системы

Наша игра будет иметь линейный сюжет. Персонаж может самостоятельно передвигаться по локациям. Направлять игрока будут задания, указывающие ему, куда нужно пойти и что сделать. Также главный герой способен взаимодействовать (начать диалог или отдать предмет) с персонажем, указанным в задании.

Важной частью геймплея является научная станция. Это стол, на котором будут проводится опыты. Помимо опытов там также можно будет решать химические уравнения и нарисовать атом.

Эти механики в совокупности с диалогом будут осуществлять образовательную функцию - непосредственно знакомить игрока с такой обширной темой, как химия.

- Заключение

Нашей командой была поставлена цель улучшить отношение людей к химии путём создания компьютерной игры. На протяжении одного учебного семестра наша команда разрабатывала данную игру и в итоге пришла к готовому результату. Цели удалось достигнуть в том числе благодаря изначально грамотному распределению задач. Поставленные задачи были решены следующим образом:

Роли в команде были распределены так:

- Трофимова Ольга Сергеевна – Тимлид,

- Нагнибеда Алиса Александровна – Дизайнер,

- Филоник Кирилл Русланович– Программист,

- Сабитова Алина Раильевна – Дизайнер,

- Аблеева Светлана Рустемовна – Аналитик,

В качестве способа коммуникации членов команды между собой был выбран мессенджер «Discord», а в качестве способа связи с куратором была выбрана платформа «Microsoft Teams».

Расписание работ находится в Приложении А.

Игра была успешно разработана. Она удовлетворяет всем поставленным подзадачам.

Каждый элемент разрабатывался в соответствии с расписанием, была проведена работа по выявлению целевой аудитории.

С презентацией можно ознакомиться в отдельном файле.

список использованных источников

- Руководство Unity [Электронный ресурс]. Unity для начинающих. Режим доступа: https://docs.unity3d.com/ru/530/Manual/ , свободный. Дата обращения: 05.03.2022.

- Создание онлайн-сервера для игр [Электронный ресурс]. Статьи написания MVC компонента. Режим доступа: https://habr.com/ru/all/ , свободный. Дата обращения: 29.03.2022.

- Nullcode Studio [Электронный ресурс]. Примеры UnityWebRequest. Режим доступа:https://null-code.ru/ , свободный. Дата обращения: 09.04.2022.

- Code Monkey [Электронный ресурс]. Статья о разработке игр на Unity. Режим доступа: https://unitycodemonkey.com/ , свободный. Дата обращения: 18.05.2022.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Название проекта: «Химия Миры», компьютерная игра, направленная на изучении азов химии.

Руководитель проекта: Трофимова Ольга Сергеевна.

Таблица 2 – Календарный план

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта, нед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение проблемы | Трофимова О.С. | 1 нед | 22.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выявление целевой аудитории | Аблеева С.Р. | 1 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Конкретизация проблемы | Трофимова О.С. | 1 нед | 22.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подходы к решению проблемы | Филоник К.Р. | 1 нед | 22.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ аналогов | Аблеева С.Р. | 2 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Определение платформы и стека для продукта | Филоник К.Р. | 1 нед | 22.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Формулирование требований к MVP продукта | Трофимова О.С. | 1 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Определение платформы и стека для MVP | Филоник К.Р. | 1 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Формулировка цели | Трофимова О.С. | 1 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Формулирование требований к продукту | Трофимова О.С. | 1 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Определение задач | Трофимова О.С. | 2 нед | 01.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Архитектура системы (компоненты, модули системы) | Филоник К.Р. | 3 нед | 08.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка сценариев использования системы | Аблеева С.Р. | 3 нед | 08.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Прототипы интерфейсов | Сабитова А.Р., Нагнибеда А.А. | 2 нед | 08.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дизайн-макеты | Сабитова А.Р., Нагнибеда А.А. | 3 нед | 15.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Написание кода | Филоник К.Р. | 3 нед | 29.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тестирование приложения | Нагнибеда А.А., Аблеева С.Р. | 2 нед | 19.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление MVP | Сабитова А.Р. | 1 нед | 03.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Внедрение MVP | Филоник К.Р. | 1 нед | 10.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание отчета | Трофимова О.С. | 2 нед | 17.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Оформление презентации | Трофимова О.С., Нагнибеда А.А. | 1 нед | 24.05.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Защита проекта | Трофимова О.С. | 1 день | 07.06 - 15.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |