Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» (УрФУ)

Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ

ОТЧЕТ

о проектной работе

по теме: образовательная игра «Math fishing»

по дисциплине: Проектный практикум 1A

Команда: Geek Guild

Тимлид: Медведев Фома Леонидович РИ-130932

Аналитик: Нажимов Игорь Шамилевич РИ-131001

Дизайнер: Чернявская София Владиславовна РИ-130932

Разработчик: Христолюбов Данил Александрович РИ-130932

Помощник разработчика: Медведев Фома Леонидович РИ-130932

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Целевая аудитория	5

2.	Определение проблемы	8

3.	Подходы к решению проблемы	9

4.	Анализ аналогов	11

5.	Календарный план проекта	13

6.	Сценарии использования	17

7.	Требования к продукту и к MVP	20

8.	Стек для разработки	21

9.	Прототипирование	22

10.	Проектирование и разработка системы	25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	28

- ВВЕДЕНИЕ

Технологии развиваются всё быстрее и быстрее как в общем, так и в частных случаях (например, науки, связанные с математикой), и из-за этого требуются всё новые и новые специалисты и, опять же, в области смежных с математикой наук. И для того, чтобы они могли появляться, необходимо делать так, чтобы каждый потенциальный профессионал имел максимально полную и точную картину мира, особенно в отношении того направления, в котором он развивается.

Одной из базовых вещей математики в этом плане являются простейшие функции и их графики. Иногда у учеников 10–11 классов школы и студентов первых курсов технических ВУЗов возникают затруднения с их изучением, пониманием и запоминанием, а поиск подходящего материала по этой теме может быть долгой и утомительной.

Мобильная образовательная игра помогает разрешить данную проблему, так как предполагает наличие справочных материалов, изучение теории и практику во время игрового процесса. На сегодняшний день игр, которые идеально могли бы выполнять такую функцию, нет.

Актуальность данной работы заключается в том, что всё чаще в образовательном процессе используют элементы геймификации. К тому же, на данный момент уже существует множество образовательных игр, что подтверждает актуальность работы.

Таким образом, школьники и студенты смогут экономить свои время и нервы на поиске, систематизации и запоминании информации, что позволит им использовать своё время на изучение дополнительного материала по интересующей их теме.

Целью данной работы является разработка мобильной игры, позволяющей в простой и увлекательной форме приобретать полезные во многих естественных науках знания, а также имеющей функцию справочника, в котором можно быстро и просто восстановить в памяти какие-нибудь отдельные моменты.

Исходя из поставленной цели, в работе определены следующие задачи:

- Изучить существующие методы изучения функций и их графиков;

- Проанализировать существующие приложения и веб-сервисы по отрисовке графиков или использующие эти графики;

- Создать уникальный дизайн для нашей игры.

- Разработать мобильную игру, позволяющую удобно и быстро изучать элементарные функции и вид их графиков;

- Провести тестирование.

Целевая аудитория

Для определения целевой аудитории мы использовали методику 5W Марка Шеррингтона. Это наиболее распространенный способ определения целевой аудитории и психологических характеристик, которыми обладают потенциальные потребители. Сегментация рынка проводится по 5 вопросам:

Что?

Мы предлагаем мобильную игру, позволяющую быстро и удобно изучать элементарные функции и их графики. Также мы предоставляем пользователю раздел со справочными материалами внутри игры.

Кто?

Мы изначально ориентировались на учеников 10–11  классов и первокурсников технических ВУЗов, поэтому наш опрос проводился только среди них

Почему?

Исходя из данных нашего опроса, мы выяснили, какими методами обычно пользуются при изучении данной темы (рисунок 1):

Рисунок 1 – Методы изучения функций

Кроме того, большинству опрошенных становится скучно во время изучения функций (рисунок 2):

Рисунок 2 – Процесс изучения

К тому же, людям интересна идея создания игры, которая могла бы им помочь (рисунок 3):

Рисунок 3 – Востребованность продукта

Когда?

Нашей услугой потребитель захочет воспользоваться либо при первом изучении элементарных функций в рамках школьной программы, либо при подготовке к экзаменам для восстановления в своей памяти ранее изученного материала

Где?

Наша точка контакта с клиентом – раздел с материалами. Наша игра позволит пользователю в этом разделе в экспресс-формате, что поможет быстро восстановить важную информацию.

Определение проблемы

Для эффективного выявления основных проблем клиента:

- Провели опрос, по итогам которого выяснили, что у большей части опрошенных возникают проблемы в процессе изучения графиков функций, но при попытке понять эту тему (с помощью учебных материалов и информации из интернета), у них теряется мотивация и интерес;

- Изучили и проанализировали конкурентов, благодаря чему выявили часть требований для проекта;

Обобщив данную информацию, мы выявили проблему: тема графиков и уравнений функций является сложной для понимания, а при попытке её изучения наблюдается потеря интереса и мотивации.

Подходы к решению проблемы

Мы провели опрос среди людей (друзья, знакомые), вследствие чего была выявлено, что люди испытывают проблемы с изучением элементарных функций. Это вызвано такими причинами, как:

- Заучивание функций и их графиков вызывает скуку;

- Иногда трудно найти систематизированную информацию;

- Теория отделена от практики.

Чтобы решить данную проблему, найденные нами готовые продукты предлагают:

- Тренировку уже имеющихся навыков;

- Обучение некоторым новым навыкам;

- Построение графика за пользователя (от последнего требуется только ввести функцию);

- Дополнительные функции, например, вычисление точек экстремума.

- Высокую точность и скорость расчётов.

Так, игра «Graphwar» предлагает своему пользователю попрактиковаться в уже изученном материале. В этой игре пользователю необходимо сбивать врагов графиком вводимой функции.

Помимо «Graphwar» есть игра «SineRider». В ней игроку нужно подбирать функцию так, чтобы персонаж на санках смог съехать по получившемуся графику и собрать все контрольные точки. В этой игре есть образовательный элемент, так как новые элементы открываются поэтапно, и у пользователя есть возможность попрактиковаться в изученном материале, прежде чем двигаться дальше.

Помимо этих двух игр, графический онлайн-калькулятор «GeoGebra Graphing Calculator» позволяет пользователю ввести функцию и строит её график. К тому же у этого калькулятора имеется дополнительный функционал (например, вычисление точек экстремума, пересечения графиков или построение отдельных точек через таблицу).

Таким образом, были рассмотрены подходы к решению проблем с изучением элементарных функций и их графиков, выявлен общий функционал, который помогает с изучением темы.

Анализ аналогов

- Мы обнаружили два прямых конкурента со схожим геймплеем, и одного косвенного конкурента, работающего с примерно той же аудиторией, что и наш разрабатываемый продукт.

- Прямые конкуренты:

- Приложение для ПК «Graphwar». Это игра, в которой нужно уничтожать врагов при помощи графиков функций.

- Достоинства:

- При высоком уровне знания математики и функций в частности, играть в эту игру очень увлекательно.

- Недостатки:

- Игра не несёт в себе образовательной функции;

- На высоких уровнях сложности боты используют такие комбинации из функций, до которых большая часть пользователей вряд ли сможет догадаться, так как эти комбинации очень сложные и комплексные;

- Из предыдущего пункта вытекает тот факт, что малых знаний по теме недостаточно для игры, и нужно заранее иметь хорошее понимания, как выглядят графики определённых функций.

- Приложение для ПК «SineRider» (также есть веб-версия). Это игра, в которой нужно строить горку при помощи графика функции.

- Достоинства:

- Игра также очень увлекательна.

- Для игры требуются значительно менее основательные знания функций.

- Сложность игры нарастает постепенно, что позволяет игроку усваивать некоторую информацию относительно функций.

- Недостатки:

- Порог входа хоть и ниже, чем у Graphwar, но всё ещё относительно высок.

- Игра однообразна, и спустя некоторое время надоедает.

- Сложность нарастает быстрее, чем пользователь может хорошо разобраться с изучаемой функцией.

- Косвенный конкурент:

- Графический онлайн-калькулятор «GeoGebra Graphing Calculator»

- Достоинства:

- Для пользования не требуется глубоких знаний по теме.

- Высокая точность и скорость решения.

- Дополнительные функции (например, вычисление точек экстремума, пересечения графиков или построение отдельных точек через таблицу).

- Недостатки:

- Не несёт образовательной ценности.

- Имеет сугубо одну задачу – помощь с построением графиков, и поэтому не увлекает пользователя.

Календарный план проекта

Название проекта: «Math fishing»

Руководитель проекта: Колмогорцева Ирина Сергеевна

Таблица 1 – Календарный план проекта

| № | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта (недели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| Инициирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование команды | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 19.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выбор идеи продукта | Вся команда | 1 неделя | 19.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Определение проблемы | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 26.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выявление целевой аудитории | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 26.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Конкретизация проблемы | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 26.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Составление таблицы рисков | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 26.02.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Анализ аналогов | Нажимов И.Ш. | 2 недели | 04.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Определение платформы и стека для продукта | Нажимов И.Ш. | 2 недели | 11.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Формулирование требований к MVP продукта | Медведев Ф.Л. | 2 недели | 11.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Формулирование технического задания | Медведев Ф.Л. | 2 недели | 11.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Определение платформы и стека продукта | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 18.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Формулировка цели | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 18.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Формулирование требований к продукту | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 18.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка сценариев использования системы | Нажимов И.Ш. | 2 недели | 11.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Прототипы рыб | Чернявская С.В. | 1 неделя | 11.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прототипы интерфейсов главного меню и игровых полей | Чернявская С.В. | 2 недели | 18.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Создание образа главного героя | Чернявская С.В. | 1 неделя | 18.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Отбор функций для игры | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 25.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Прототипы интерфейсов настроек, шпаргалок и статистики | Чернявская С.В. | 2 недели | 01.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Написание кода для главного меню | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 25.03.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Написание кода для уровней каждого типа | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 01.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Написание кода шпаргалок | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 08.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Тестирование приложения | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 08.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к предзащите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оформление MVP | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 15.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Написание отчета | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 22.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Оформление презентации | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 22.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Прохождение предзащиты | Медведев Ф.Л. | 2 недели | 29.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка итоговой версии продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание меню настроек | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 15.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Создание итоговых вариантов интерфейсов | Чернявская С.В. | 3 недели | 15.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Создание итоговых вариантов прочих элементов | Чернявская С.В. | 2 недели | 22.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Написание кода для всех уровней | Христолюбов Д.А. | 2 недели | 22.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Финальное тестирование и исправление ошибок | Христолюбов Д.А. | 2 недели | 06.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к защите и защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Написание итогового отчёта | Медведев Ф.Л. | 1 неделя | 13.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Проверка работы продукта | Христолюбов Д.А. | 1 неделя | 13.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Оформление итоговой презентации | Нажимов И.Ш. | 1 неделя | 20.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Защита проекта | Медведев Ф.Л. | 2 недели | 27.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сценарии использования

- Повторение изученных функций

Участник: игрок, который провёл в игре какое-то время.

Предусловие: Игрок находится в главном меню. Хочет ознакомиться с уже изученными функциями и их графиками.

Триггер: желание\необходимость освежить знания уже изученного в игре материала.

Результат: игрок повторил изученные функции и их графики.

Сценарий:

- Нажимает на кнопку «Шпаргалка» (сборник с уже изученными функциями);

- Открывается список уравнений;

- Пользователь пролистывает до нужной ему функции;

- После того, как игрок повторил нужную ему функцию, он нажимает на иконку «Х» в углу окна и возвращается в меню.

Альтернатива:

4а. Пользователь пролистывает до следующей функции, которую хочет повторить.

- Выбор уровня

Участник: новый игрок.

Предусловие: Игрок находится в главном меню.

Триггер: —

Результат: Переход на выбранный уровень.

Сценарий:

- Нажимает на кнопку «Уровни» в главном меню;

- Переходит в меню выбора уровня;

- Нажатие на нужный уровень;

- Переход на выбранный уровень;

Альтернатива: —

- Штраф за неправильную рыбу

Участник: игрок.

Предусловие: ошибка игрока (поймал не ту рыбу).

Триггер: —

Результат: игрок получает штраф за то, что поймал не ту рыбу, которая требуется.

Сценарий:

- Игрок теряет одну заполненную ячейку шкалы сбора функции (отнимается одна из частей функции)

Альтернатива:

1а. Если игрок к моменту ошибки игрок не имеет заполненных ячеек в шкале, то никаких штрафов он не получает

- Промах в режиме гарпуна

Участник: игрок.

Предусловие: ошибка игрока (построил не ту траекторию гарпуна, в результате чего не попал в цель (рыбу)).

Триггер: —

Результат: игрок продолжает вычислять нужную траекторию.

Сценарий:

- Ошибочная траектория остаётся на месте;

- Игрок изменяет коэффициенты в функции до тех пор, пока не вычислит нужную траекторию.

Альтернатива: —

- Заполнение шкалы сбора функции

Участник: игрок.

Предусловие: игрок ловит рыбу в режиме удочки.

Триггер: —

Результат: игрок успешно завершает режим удочки, собрав все ячейки в шкале сбора функции.

Сценарий:

- Игрок поймал нужную рыбу;

- Шкала сбора функции заполняется на одну ячейку;

- Игрок поймал необходимое количество рыбы;

- Шкала сбора функции полностью заполнена;

- Режим удочки на уровне завершён;

- Загружается режим гарпуна.

Альтернатива: —

Требования к продукту и к MVP

Общие требования:

- Приложение должно быть создано для устройств с операционной системой Android.

- Игра должна содержать минималистичный приятный глазу дизайн.

- Стек разработки: Unity, Paint tool sai 2.

Требования к MVP:

- 2 уровня типа «рыбалка» (сбор формулы при помощи вылавливания её частей, что поможет запомнить её в процессе).

- Раздел «Шпаргалка» в главном меню (раздел со всеми формулами, включёнными в игру. С помощью этого раздела можно быстро повторить нужную функцию и её график).

Требования к итоговому продукту:

- 13 уровней типа «рыбалка» (включение всех предусмотренных игрой формул в игру).

- 13 уровней типа «гарпун» (пользователь сможет закрепить изученную функцию на практике при помощи изменения коэффициентов перед переменными с целью сбить всех рыб графиком этой функции; каждый из уровней этого типа запускается после уровня с рыбалкой. Помимо этого, игрок будет получать очки в зависимости от скорости прохождения уровня такого типа и от количества нажатий на кнопку «Рассчитать», которая будет инициировать отрисовку графика (очки рассчитываются по формуле x = 5000 – t – n*500, где x – итоговые очки, t – время прохождения в секундах, n – количество нажатий на кнопку).

- Раздел «Шпаргалка в главном меню.

- Раздел «Статистика» в главном меню (игра будет сохранять полученные пользователем в режиме «гарпун» очки и выводить их в этом разделе. Таким образом, пользователь сможет отслеживать свой прогресс).

Стек для разработки

Платформа для создания дизайна: Paint tool sai2. Применяется для создания дизайна и визуальной составляющей приложений. Выбрана потому, что удобно работать в ней.

Платформа для написания кода, проектирования игры и самой разработки – Unity. Одно из обязательных требований к проекту.

Платформа для хранения материалов и релизов – GitHub. Платформа, используемая для контроля версий, управления ими и хранений информации. Выбрана потому, что является универсальным инструментом для подобных задач.

Платформа для организации работы и выдачи заданий – YouGile. Канбан-доска, используемая для организации работы и выдачи задач участникам проекта. Выбрана потому, что даёт возможность удобно назначать задачи и отслеживать процесс их выполнения.

Прототипирование

- Дизайн:

- Главное меню игры

- Меню выбора уровней

- Задний фон уровней

- Разработка:

- Разработка режима «Гарпун»

- Разработка главного меню

- Создание счётчика очков

Проектирование и разработка системы

Алгоритм работы игры:

- При запуске игра проверяет, создана ли директория с сохранениями статистики, если нет – создаёт и заполняет её .txt файлами, в которые будет производиться запись.

- При открытии раздела со шпаргалками автоматически проматывается вверх; открывается список формул и их графиков.

- При открытии раздела со статистикой подгружаются данные из файлов и вставляются напротив соответствующего уровня.

- При нажатии кнопки «Играть» открывается меню выбора уровня.

- При выборе уровня показывается, какую функцию нужно собрать на выбранном уровне, после загружается уровень типа «рыбалка».

- После прохождения уровня типа «рыбалка» сразу открывается уровень типа «гарпун».

- После прохождения уровня типа «гарпун» рассчитывается количество полученных очков и выводится в окошке на экран, после чего счёт сохраняется, если он лучше, чем старый результат прохождения этого же уровня. Также появляются кнопки «В меню» для выхода в меню, «Рестарт» для перезапуска уровня, и «Вперёд» для загрузки следующего уровня.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные технические решения, предложенные в данной проектной работе, включают в себя следующие аспекты:

- Платформа для создания дизайна: Paint tool sai2. Применяется для создания дизайна и визуальной составляющей приложений.

- Платформа для написания кода, проектирования игры и самой разработки – Unity. Движок, широко используемый для создания игр, приложений, визуализаций математических моделей и т.п.

- Платформа для хранения материалов и релизов – GitHub. Платформа, используемая для контроля версий, управления ими и хранений информации.

- Платформа для организации работы и выдачи заданий – YouGile. Канбан-доска, используемая для организации работы и выдачи задач участникам проекта.

Кроме этих технических решений, позволяющих разрабатывать и дорабатывать функционал игры, в работе затрагиваются обязательные вопросы эффективности и полезности функциональных компонентов.

В итоге представлен эффективный продукт, позволяющий потребителю:

- В игровой форме приятно изучать теоретический материал;

- После изучения теории сразу же закреплять полученные знания на практике;

- Быстро и удобно повторять ранее изученный материал;

- Отслеживать свой прогресс при помощи игровой статистики.

К недостаткам нашего решения можно отнести следующие пункты:

- Отсутствие разбиения по категориям функций и возможности фильтрации функций в разделе с материалами;

- Небольшое количество контента, а также его низкая образовательная сложность (отсутствие, например, уровней с комбинацией различных функций);

Целью данной работы являлась разработка мобильной игры, позволяющей в простой и увлекательной форме приобретать полезные во многих естественных науках знания, а также имеющей функцию справочника, в котором можно быстро и просто восстановить в памяти какие-нибудь отдельные моменты.

Исходя из поставленной цели, в работе:

- Были изучены существующие методы изучения функций и их графиков;

- Были проанализированы соответствующие приложения по отрисовке графиков или использующие их, было выявлено, что действительно помогающего в изучении этой темы приложения нет;

- Был создан уникальный дизайн для нашей игры;

- Была разработана игра, помогающая удобно и быстро изучать элементарные функции и вид их графиков;

- Было проведено тестирование с целью устранить все ошибки и сделать приложение более удобным для пользователя.

Таким образом, все цели и задачи, поставленные в начале написания данной проектной работы, были полностью выполнены и освещены.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Graphwar: https://store.steampowered.com/app/1899700/Graphwar

- SineRider:  https://sinerider.com

- GeoGebra Graphing Calculator: https://www.geogebra.org/graphing

- Источник аудио ресурсов:  https://tunetank.com/ru/

- Unity Learn (Instantiate): https://learn.unity.com/tutorial/instantiate#

- Unity Forum: https://forum.unity.com

- Unity game sample: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKxTiuCS3BmppKkOkdhC6bRsNqIeF5GHa