|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название** | **Ответственный** | **Длительность** | **Дата начала** | **Временные рамки проекта** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| ***Анализ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***1.1*** | *Определение проблемы* | *Прокопьева Е.А* | ***2 недели*** | ***14.02.22*** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.2*** | *Выявление целевой аудитории* | *Лысых К.Д* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.3*** | *Конкретизация проблемы* | *Прокопьева Е.А* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.4*** | *Подходы к решению проблемы* | *Куренная А.Д* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.5*** | *Анализ аналогов* | *Куренная А.Д* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.6*** | *Определение платформы и стека для продукта* | *Лысых К.Д* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.7*** | *Проанализировать возможные дизайны* | *Прокопьева Е.А* | ***1 неделя*** | ***05.04.22*** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.8*** | *Формулирование требований к MVP продукта* | *Прокопьева Е.А* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.9*** | *Определение платформы и стека для MVP* | *Прокопьева Е.А* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.10*** | *Формулировка цели* | *Лысых К.Д* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.11*** | *Формулирование требований к продукту* | *Прокопьева Е.А* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.12*** | *Определение задач* | *Прокопьева Е.А* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.13*** | *Проанализировать функционал будущего сайта* | *Куренная А.Д* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.14*** | *Изучение конкурентов* | *Прокопьева Е.А* |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.15*** | *Пройти игру ракета* | *Вся команда* |  | ***14.02-30.05*** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Проектирование*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2.1*** | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* | *Лысых, Куренная и Прокопьева* | ***1 неделя*** | ***13.04.22*** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.2*** | *Разработка сценариев использования системы* | *Лысых и Прокопьева* | ***1 неделя*** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.3*** | *Прототипы интерфейсов* | *Куренная А.Д* |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.4*** | *Дизайн-макеты* | *Куренная А.Д* |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.5*** | *Архитектура системы (компоненты, модули системы)* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2.6*** | *Посмотреть лекции по цветам* |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Разработка*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3.1*** | *Написание кода* | *Вся команда* | ***3 недели на реализацию проекта*** | ***20.02.22*** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.2*** | *Тестирование приложения* | ***1 неделя на проверку и доработку*** | ***11.05.22*** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3.3*** | *Сформировать карточки* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Внедрение*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***4.1*** | *Оформление MVP* | *Вся команда* | ***2 недели на доведение проекта до лучшего уровня и подготовка к защите*** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.2*** | *Внедрение MVP* |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.3*** | Написание отчета |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.4*** | Оформление презентации |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **07.06-15.06** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |